南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏

发电项目施工监理

比选文件

项目比选编号：202308080010

比选人：南宁轨道交通运营有限公司

（盖单位章）

发布日期： 2023 年 10 月 16 日

目  录

第一章  比选公告	1

1. 比选条件	1

2. 项目概况与比选范围	1

3. 比选申请人资格要求	2

4. 比选文件的获取	2

5.比选申请截止时间和地点	2

6.发布公告的媒介	3

7.比选纪律监督部门及电话	3

8.联系方式	3

第二章  比选申请人须知	1

比选申请人须知前附表	1

比选申请人须知正文部分	1

1 总则	1

1.1 项目概况	1

1.2 资金来源和落实情况	1

1.3 比选范围	1

1.4 比选申请人资格要求	1

1.5 费用承担	2

1.6 保密	2

1.7 语言文字	2

1.8 计量单位	2

1.9 计价货币	2

1.10 踏勘现场	3

2 比选文件	3

2.1 比选文件的组成	3

2.2 比选文件的澄清	3

2.3 比选文件的修改	3

3 比选申请文件	3

3.1 比选申请文件的组成	3

3.2 比选报价	4

3.3 比选有效期	4

3.4 比选保证金，无要求。	4

3.5 资格审查文件	4

3.6 比选申请文件的编制	4

4 比选	4

4.1 比选申请文件的封装	4

4.2 比选申请文件的递交	5

4.3 比选申请文件的修改与撤回	5

5 比选	5

5.1 比选时间和地点	5

5.2 比选程序	5

5.3 比选异议	5

6 评审	6

6.1 评审委员会	6

6.2 评审原则	6

7 合同授予	6

7.1 中选候选人公示	6

7.2 评审结果异议	6

7.3 中选候选人履约能力审查	6

7.4 定标	7

7.5 中选通知书	7

7.6 履约保证金	7

7.7 签订合同	7

8 重新比选和不再比选	7

8.1 重新比选	7

8.2 不再比选	8

9 纪律和监督	8

9.1 对比选人的纪律要求	8

9.2 对比选申请人的纪律要求	8

9.3 对评审委员会成员的纪律要求	9

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求	10

9.5 投诉	10

10 需要补充的其他内容	10

10.1 词语定义	10

10.2 比选控制价	10

10.3 技术标评审方式	10

10.4 电子比选申请文件	10

10.5 知识产权	10

10.6 同义词语	10

10.7 监督	10

10.8 解释权	10

10.9 比选人补充的其他内容	10

11 比选申请人提交比选申请文件、参加比选会须提交的材料等文件格式	10

第三章 评审办法（综合评估法）	11

1 评审方法	11

2 评审依据	11

3 评审组织	11

4 资格审查	11

5 初步评审	11

6 详细评审	12

第四章  合同条款及格式	27

第一部分  协议书	28

一、工程概况	28

二、词语限定	28

三、组成本合同的文件	28

四、总监理工程师	28

五、签约酬金	28

六、期限	29

七、双方承诺	29

八、合同订立	29

第二部分  通用条件	30

第三部分  专用条件	30

1. 定义与解释	30

2. 监理人义务	30

3. 委托人义务	31

4. 违约责任	31

5. 支付	31

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止	32

7. 争议解决	33

8. 其他	33

9. 补充条款：/	33

第五章  监理工作任务	34

第六章  比选申请文件格式	35

资格审查文件	36

A1 法定代表人授权书格式	38

A2 法定代表人资格证明书格式	39

A3 比选申请人基本情况表格式	40

A4 主要负责人员基本情况格式	41

A5 类似项目业绩表	43

A6无在监项目承诺书	44

A7 承诺书格式	45

资信文件	47

B1项目总监理工程师资历表	49

B2 类似项目业绩表	50

技术文件	51

C1 组织机构人员配备情况表	53

C1-1项目总监理工程师简历表	54

C1-2 其他管理人员情况表	55

C1-3 拟投入本工程的主要施工设备表（如有）	56

C1-4拟配备本工程的试验和检测仪器设备表（如有）	56

报价文件	57

D1 比选函格式	59

D2监理费用报价分析表	60

# 第一章  比选公告

南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目施工监理

比选公告

## 1. 比选条件

本比选项目南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目施工监理，比选人为南宁轨道交通运营有限公司 ，建设资金来自南宁轨道科创投资有限公司投资建设  ，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该监理服务项目进行公开比选。

## 2. 项目概况与比选范围

项目比选编号：202308080010

建设地点：本项目位于南宁轨道交通运营有限公司在广西南宁市城区的6个场段：1号线项目西乡塘停车场址位于西乡塘区石埠镇，屯里车辆段位于青秀区云景路83号；2号线安吉综合基地项目地点位于西乡塘安吉镇；3号线心圩车辆段项目地点位于西乡塘新际路；4号线五象车辆段项目地点位于良庆区良庆镇；5号线那洪车辆基地项目地点位于江南经济开发区。

建设规模：本项目计划装机容量25.37MWp，其中屯里车辆段光伏系统总装机容量4.34MWp，西乡塘停车场光伏系统总装机容量2.02MWp，安吉综合基地光伏系统总装机容量4.15MWp，心圩车辆段光伏系统总装机容量2.06MWp，五象车辆段光伏系统总装机容量5.40MWp，那洪车辆基地光伏系统总装机容量7.40MWp。

上限控制价：人民币647700.00元（不含税）

建筑安装工程费：本项目建筑安装工程费4620.00 万元，甲供设备部分属于监理范围，但不计入取费基数。

工程施工工期：项目计划工期270日历天（9个月，含试运行1个月）

监理计划服务周期：自合同签订之日起至工程缺陷责任期结束，施工阶段监理工作预计服务工期为8个月，2023年10月30日至2024年6月30日，以比选人发出进场通知时间为准，缺陷责任期为2年(自工程竣工验收合格之日起计算)。比选人保留施工工期调整的权利，施工工期调整后比选申请人不得以任何理由增加费用，比选申请人应充分考虑并承担因施工工期调整所发生的相关费用。

质量要求： 合格

标段划分：  无

监理范围：

南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电工程项目的监理，包括但不限于安全、质量、进度、信息管理及工程协调管理服务，以及设计联络、甲供设备出厂验收及开箱验收、施工、安装、调试、验收、并网、竣工验收、整体工程竣工结算、移交、缺陷责任期等相关工程监理服务。

设计单位（如有）：  /

## 3. 比选申请人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须已录入桂建云并处于有效状态，具备住房城乡建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或电力工程监理专业乙级及以上资质 ，并在人员、资金等方面具备相应的工程监理能力。其中投标人拟派总监理工程师须具备国家注册监理工程师执业资格证，并已录入桂建云并处于有效状态（不接受存在以下任一种情形的项目总监：1.在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；2.在广西全区范围内已经担任项目总监和已列为第一中标候选人项目总监的工程总数达到3个的）。

3.2 比选申请人业绩要求：2018年以来具有一个已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩或110kV及以上输变电工程监理业绩或110kV及以上变电站工程监理业绩。

3.3总监理工程师要求：1.电气工程类相关专业，本科及以上学历；2.具有注册监理工程师注册证书；3.具备工程系列中级及以上技术职称；4.熟悉国家或行业有关标准；5.具有5年及以上相关监理工作经验； 6.至少担任过一个已通过竣工验收的国内光伏发电项目或110kV及以上输变电工程或110kV及以上变电站工程的总监理工程师；7.为投标人在职正式员工，与投标人签订了劳动合同。

3.4 本次比选 不接受 联合体比选申请。

3.5其他要求： 1)没有处于被责令停业；2)比选资格没有被住建部或应急管理部（原国家安监总局）或广西区或南宁市建设行政主管部门取消；3)财产没有处于被接管、破产状态；4)在比选截止时间前3年内没有骗取中选或严重违约或重大质量安全责任事故；5）与其他比选申请人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一比选项目比选 。

## 4. 比选文件的获取

本项目不发放纸质文件，请各比选申请人自行网上下载。下载网址：南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com)、中国e车网(http://www.ecrrc.com)。

注：比选申请人如未完整下载相关文件，或由于未及时关注比选文件补充通知（补遗）、答疑等相关项目信息而影响比选申请的，其责任由比选申请人自行承担。

## 5.比选申请截止时间和地点

5.1比选申请文件须密封后于2023年 10 月25日9时00分- 9时30分（北京时间）递交，递交地点在广西壮族自治区南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通运营有限公司屯里车辆段综合楼205会议室，递交现场联系人：陈工  电话0771-2778317；

5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者未按比选文件要求密封的比选申请文件将被拒绝。

5.3请比选申请人法定代表人或其授权代表携法人委托书原件准时参加。比选申请文件必须由比选申请人法定代表人或其授权代表递交，否则比选人不予受理。

## 6.发布公告的媒介

本次比选公告同时在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com)、中国e车网(http://www.ecrrc.com)发布。

## 7.比选纪律监督部门及电话：

南宁轨道交通运营有限公司纪检监察室 0771-2778084。

## 8.联系方式

比 选 人：南宁轨道交通运营有限公司

地    址：南宁市青秀区云景路83号

邮    编：530022

联 系 人：陈工、闫工

电    话：0771-2778317、0771-2778127

传真：

电子邮件：chenling1@nngdjt.com

2023  年  10  月   16  日

# 第二章  比选申请人须知

# 比选申请人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目名称及项目比选编号 | 项目名称：南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目施工监理； 项目比选编号：202308080010 |
| 1.1.3 | 比选人 | 比选人：南宁轨道交通运营有限公司 地 址：南宁市云景路83号 邮 编：530022 联 系 人：陈工 闫工 电 话：0771-2778317、2778127 电子邮箱：chenling1@nngdjt.com |
| 1.1.4 | 项目概况 | 建设地点：本项目位于南宁轨道交通运营有限公司在广西南宁市城区的6个场段：1号线项目西乡塘停车场址位于西乡塘区石埠镇，屯里车辆段位于青秀区云景路83号；2号线安吉综合基地项目地点位于西乡塘安吉镇；3号线心圩车辆段项目地点位于西乡塘新际路；4号线五象车辆段项目地点位于良庆区良庆镇；5号线那洪车辆基地项目地点位于江南经济开发区。 建设规模：本项目计划装机容量25.37MWp，其中屯里车辆段光伏系统总装机容量4.34MWp，西乡塘停车场光伏系统总装机容量2.02MWp，安吉综合基地光伏系统总装机容量4.15MWp，心圩车辆段光伏系统总装机容量2.06MWp，五象车辆段光伏系统总装机容量5.40MWp，那洪车辆基地光伏系统总装机容量7.40MWp 建筑安装工程费：本项目建筑安装工程费4620.00 万元，甲供设备部分属于监理范围，但不计入取费基数。 工程施工工期：项目计划工期270日历天（9个月，含试运行1个月） 监理计划服务周期：自合同签订之日起至工程缺陷责任期结束，施工阶段监理工作预计服务工期为8个月，2023年10月30日至2024年6月30日，以比选人发出进场通知时间为准，缺陷责任期为2年(自工程竣工验收合格之日起计算)。比选人保留施工工期调整的权利，施工工期调整后比选申请人不得以任何理由增加费用，比选申请人应充分考虑并承担因施工工期调整所发生的相关费用。 质量要求： 合格 标段划分： 无 比选范围： ☑施工阶段监理 ☑保修阶段监理。 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 南宁轨道科创投资有限公司投资建设，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3 | 比选范围 | 南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目施工监理。 |
| 1.4.1 | 比选申请人资质、能力和诚信要求 | （1）资质要求：须具备住房城乡建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或电力工程监理专业乙级及以上资质； （2）总监理工程师资格要求：1.电气工程类相关专业，本科及以上学历；2.具有注册监理工程师注册证书；3.具备工程系列中级及以上技术职称；4.熟悉国家或行业有关标准；5.具有5年及以上相关监理工作经验； 6.至少担任过一个已通过竣工验收的国内光伏发电项目或110kV及以上输变电工程或110kV及以上变电站工程的总监理工程师；7.为投标人在职正式员工，与投标人签订了劳动合同。 （3）诚信要求：根据最高人民法院等9部门《关于在比选比选活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，比选申请人不得为失信被执行人（以评审阶段通过“信用中国”网站ww.creditchina.gov.cn）查询的结果为准）。 （4）其他要求：1)没有处于被责令停业；2)比选资格没有被住建部或应急管理部（原国家安监总局）或广西区或南宁市建设行政主管部门取消；3)财产没有处于被接管、破产状态；4)在比选截止时间前3年内没有骗取中选或严重违约或重大质量安全责任事故；5）与其他比选申请人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一比选项目比选 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体比选 | 不接受 |
| 1.10.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 2.1.1（7） | 构成比选文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 比选申请人对比选文件提出异议的截止时间 | 对比选文件提出疑问的截止时间： 2023 年10月19 日 18：00 前。 比选申请人不在规定期限内提出，比选人有权不予答复，或答复后比选申请截止时间由比选人确定是否顺延。 形式：书面为准（加盖法人单位公章，电子扫描件有效） |
| 2.2.2 | 比选截止时间 | 2023 年 10 月 25 日 9 时 30 分（北京时间） |
| 2.2.3 | 比选文件澄清发布方式 | 在发布媒介上发布 |
| 2.2.4 | 比选申请人确认收到澄清的方式 | 澄清文件在本章第2.2.3款规定的网站上发布之日起，视为比选申请人已收到该澄清。比选申请人未及时关注比选人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由比选申请人自行负责。 |
| 3.1 | 构成比选申请文件的材料 | 比选申请文件组成部分：共4部分，分别是资格审查、资信文件、技术文件、报价文件。 资格审查： （1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（格式见A2），法定代表人及委托代理人身份证复印件；（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件。） （2）比选申请人基本情况表（格式见A3）【包含企业基本情况、营业执照（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）、资质证书、桂建云平台状态截图等相关证件】； （3）主要负责人员基本情况【含总监理工程师相关证件及劳动合同等证明材料】（格式见A4）； （4）诚信信息查询记录【提供①国家公共信用信息中心“信用中国”网查询截图②全国建筑市场监管公共服务平台查询截图③中国裁判文书网查询截图】； （5）类似项目业绩表（格式见A5）； （6）无在监项目承诺书（格式见A6）； （7）承诺书（格式见A7）； （8）比选申请人认为应提交的其他比选资料（如有）。 资信文件： （1）总监理工程师资历（格式见B1）； （2）比选申请人类似项目业绩（格式见B2）； （3）财务状况； （4）企业管理体系认证；（如有） （5）履约基础能力；（如有） （6）社会经济贡献；（如有） （7）比选申请人认为应提交的其他比选资料。（如有） 技术文件： - 监理方案设计； - 质量控制重点及监理措施； - 进度控制重点及监理措施； - 履行安全职责措施； - 环境保护及文明施工监理措施； - 监理工作协调； - 组织机构及人员配备（格式见C1）【（含总监理工程师（格式见C1-1）、其他管理人员情况表（格式见C1-2）、拟投入本工程的主要设备表（格式见C1-3）、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表（格式见C1-4）】； - 工程特点、难点分析及监理对策； （9）比选申请人认为应提交的其他比选资料。（如有） 报价文件： （1）报价函（格式见D1）； （2）监理费用报价分析表（格式见D2）； |
| 3.2.2 | 比选报价 | （1）上限控制价：人民币647700.00元（不含税） （2）比选申请人应结合自身因素进行竞争性报价，但不得超出上限控制价，否则报价无效，做否决比选处理。 （3）本项目比选报价方式：固定总价包干。 |
| 3.3.1 | 比选有效期 | 120天 |
| 3.4.1 | 比选保证金 | 不需要提交。 |
| 3.6.4 | 盖章要求 | 比选申请文件正本与副本均由比选申请人在规定的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。比选申请文件未经比选申请人盖章和法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴的作废标处理。 |
| 3.6.5 | 比选申请文件份数 | 正本一份，副本四份，另递交 1 份电子版比选申请文件，以U盘形式递交，不允许递交软盘。应确保纸质文本与电子版文件一致。正本和副本不一致时，以正本为准。 |
| 3．6..6 | 装订要求 | 按照比选申请人须知规定的比选申请文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 分册装订，共分四册，分别为R资格审查 R资信文件 R技术文件 R报价文件。 比选申请文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.6.6 | 包装密封要求 | 比选申请人应将所有比选申请文件的R资格审查 R资信文件 R技术文件 R报价文件 正本、副本及电子版投标文件可分别装在1个文件密封袋中，其中，每册的正本和副本统一装在一个密封袋中，密封袋上清楚地标明“资格审查”或“报价文件”或“技术文件”或“资信文件”及“电子版投标文件”；也可以全部装在一个大包中。 投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖比选申请单位公章或密封章。 |
| 4.1.1 | 封套上写明 | 封装方式 （1）比选申请文件正本与副本应分别装订成册，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。 （2）比选申请人可将比选申请文件封装为1个大包。 （3）所有密封箱/袋应保证其密封性，并骑缝加盖比选申请人单位公章。 4.1.2所有密封箱/袋都应具有下列识别标志： （1）项目名称： ； （2）比选编号： ； （3） “年月日时分比选，此时间前不得开封”（填入比选须知比选时间）字样。 |
| 4.2.2 | 提交比选申请文件地点 | 单位：南宁轨道交通运营有限公司 地址：南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通运营有限公司屯里车辆段综合楼205会议室 递交现场联系人：陈工 电话0771-2778317 |
| 4.2.3 | 是否退还比选申请文件 | 否 |
| 5.1 | 比选时间和地点 | 比选时间：同比选截止时间 比选地点：南宁市青秀区云景路83号南宁轨道交通运营有限公司屯里车辆段综合楼205会议室。 |
| 5.2 | 比选程序 | 见正文5.2条 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成：5人及以上的单数。 |
| 6.5.1 | 评审资料封存方式 | / |
| 6.5.3 | 封存的其它材料 | / |
| 6.6.1 | 中选候选人公示的媒介 | 在发布媒介上公示 |
| 6.7 | 履约能力审查的标准和方法 | 在中选通知书发出前，中选候选人不得有以下情形： 1、被吊销营业执照 2、进入破产程序 3、其他: / |
| 7.1 | 评审委员会推荐中选候选人的人数 | 推荐3名中选候选人（当中选候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：中选价格的2.5%； 履约保证金的形式：转账或电汇或银行保函； 递交地点：南宁市青秀区云景路83号； 备注： 1.提交履约保证金的时间：应在合同签订前且最迟应在中选通知书发出之日起20日内。 2.若中选人未在规定时间内足额缴纳履约保证金，比选人有权取消其中选资格。 3.履约保函应采用合同规定格式，其开具银行应为中国境内商业银行地市级以上支行（含地市级支行），并须是以甲方为受益人，见索即付无条件付款的、不可撤销的银行保函。 保证金账户信息如下： 账户名称：南宁轨道交通运营有限公司 账 号：45050110920400000519 开 户 行：中国建设银行股份有限公司南宁云景东路支行 |
| 8 | 重新比选 | 有下列情形之一的，比选人可重新比选： （1）在比选申请截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人不足3家的； （2）评审委员会否决不合格比选申请或者界定为否决比选申请后，因有效比选申请不足三家使得比选申请明显缺乏竞争性的（当有效比选申请不足三家时，评审委员会认为剩余的比选申请文件仍具有竞争性的，应继续评审）； （3）评审委员会决定否决全部比选申请的； （4） 中选候选人均放弃中选资格的； （5）比选文件中规定的其他情况。 |

比选申请人须知正文部分

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1本比选项目已具备比选条件，现对本工程施工监理与相关服务进行比选。

1.1.2 本比选项目名称及项目比选编号：见“比选申请人须知前附表”。

1.1.3 本比选项目比选人：见“比选申请人须知前附表”。

1.1.4 本比选项目概况：见“比选申请人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本比选项目的资金来源及出资比例：见“比选申请人须知前附表”。

1.2.2 本比选项目的资金落实情况：见“比选申请人须知前附表”。

### 1.3 比选范围

本次比选范围：见“比选申请人须知前附表”。

### 1.4 比选申请人资格要求

1.4.1 比选申请人应具备承担本项目施工监理的资质、能力和信誉等要求。

（l）资质要求：见“比选申请人须知前附表”；

（2）总监理工程师资格要求：见“比选申请人须知前附表”；

（3）能力要求：见“比选申请人须知前附表”；

（4）其他要求：见“比选申请人须知前附表”。

1.4.2 比选申请人不得存在下列情形之一：

（l）与比选人存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织；

（2）为本比选项目的施工承包人（供应商）；

（3）为本比选项目的代建人；

（4）与本比选项目的施工承包人（供应商）或代建人同为一个法定代表人的；

（5）与本比选项目的施工承包人（供应商）或代建人相互控股或参股的；

（6）与本比选项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（7）法定代表人或拟投入本项目管理人员与本比选项目的施工承包人（供应商）或代建人相互任职或工作的；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销营业执照；

（9）比选期间，在本行政区域被暂停或取消比选资格的，或被省级主管部门暂停或取消比选资格的；

（10）财产被接管或基本账户被冻结的；

（11）有骗取中选或严重违约或工程质量安全问题，正处在停业整顿或暂停比选期间的。

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）比选申请人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目总监理工程师被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的（在评审阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询）；

（14）比选申请人（如为联合体时，联合体中任一个成员）、拟派项目总监理工程师被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内比选申请人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以“中国裁判文书”网站（http://www.cour.gov.cn/wenshu.html）查询结果为准）。

注：代建人是指政府通过比选方式对公益型、非经营性政府投资且经发改委批复同意实施代建的项目选择的社会专业化的项目管理企业，代建人须经过政府采购平台比选中选，并在建设行政主管部门备案，其代建内容包含代为项目业主履行项目施工比选、投资管理、建设实施及竣工验收后移交给使用单位等工作。

1.4.3 “比选申请人须知前附表”规定接受联合体比选的，除应符合本章第1.4.1项、第1.4.2项和“比选申请人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按比选文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中比选。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一比选项目比选，违反本规定的，相关比选均无效。

### 1.5 费用承担

比选申请人准备和参加比选活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与比选比选活动的各方应对比选文件和比选申请文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

比选比选申请文件使用语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 计价货币

本比选涉及计价货币的，均为人民币。

### 1.10 踏勘现场

不组织

## 2 比选文件

### 2.1 比选文件的组成

2.1.1 本比选文件包括：

（1）比选公告；

（2）比选申请人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）监理工作任务；

（6）比选申请文件格式；

（7）比选申请人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。当比选文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的书面文件为准；补遗或澄清文件与同步更新的比选文件不一致时以补遗或澄清文件为准。

### 2.2 比选文件的澄清

2.2.1 任何要求对比选文件进行澄清的比选申请人，应在比选申请须知前附表所规定的时间及形式向比选人提出。

2.2．2 比选人将根据比选申请人的书面澄清要求进行澄清答复，答复的方式及比选申请人确认的方式详见比选申请须知前附表，比选人只答复与比选文件内容有关的问题，并有权对任何与比选文件无关的问题不作回答。

### 2.3 比选文件的修改

2.3.1 在比选申请截止期前，无论出于何种原因，比选人可以主动或应比选申请人澄清要求对比选文件进行必要的补遗或修改。

2.3.2 比选文件的补遗或修改通知是比选文件的组成部分，补充比选文件在南宁轨道交通集团有限责任公司官网上发布之日起，视为比选申请人已收到该补充比选文件。比选申请人未及时关注南宁轨道交通集团有限责任公司官网上发布的补充比选文件造成的损失，由比选申请人自行负责。

2.3.3 当后发的补遗或修改通知与原比选文件或此前发出的补遗或修改通知之间存有不一致时，应以后发的补遗或修改通知为准。

2.3.4为使比选申请人准备比选申请时有充分时间对比选文件的补遗或修改部分进行研究，比选人可适当推迟比选申请截止时间。

## 3 比选申请文件

### 3.1 比选申请文件的组成

比选申请文件应包括下列内容：分别是资格审查、资信文件、技术文件、报价文件。

详见 “比选申请人须知前附表”；

### 3.2 比选报价

3.2.1 比选报价是比选申请人在本次比选监理服务期内完成本项目的监理工作所需的费用。如比选人将保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。比选申请人应按比选文件中相关附表格式填写。

3.2.2 比选申请人的比选报价不得超过有效报价范围，计算依据、计算方法及相关要求见比选申请人须知前附表。

3.2.3 比选申请人的报价已包括了实施和完成本项目监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润，除非上述费用在合同中另有说明。

### 3.3 比选有效期

3.3.1在比选申请人须知前附表规定的比选有效期内，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长比选有效期的，比选人通过南宁轨道交通集团有限责任公司官网通知所有比选申请人延长比选有效期。比选申请人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其比选申请文件；比选申请人拒绝延长的，其比选失效，但比选申请人有权收回其比选保证金。

### 3.4 比选保证金，无要求。

### 3.5 资格审查文件

比选申请人的资格审查文件应按“比选申请人须知前附表”3.1规定提交的文件资料顺序提供，资格审查文件有任何一项不合格或者缺项者其资格审查视为不通过。

### 3.6 比选申请文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“比选申请文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，报价函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。

3.6.2 比选申请文件应当对比选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术的要求、比选范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 比选申请文件应用不褪色的印刷纸或复印纸打印或复印，并由比选申请人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章。比选申请人的法定代表人授权代理人签字的，比选申请人文件应附法定代表人签署的授权委托书。比选申请文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由比选申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.5比选申请文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.6投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4 比选

4.1 比选申请文件的封装

4.1.1 封装方式

（1）比选申请文件正本与副本应分别装订成册，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。

（2）比选申请人可将比选申请文件封装为1个大包。

（3）所有密封箱/袋应保证其密封性，并骑缝加盖比选申请人单位公章。

4.1.2所有密封箱/袋都应具有下列识别标志：

（1）项目名称：           ；

（2）比选编号：           ；

（3） “年月日时分比选，此时间前不得开封”（填入比选须知比选时间）字样。

4.1.3 所有密封箱/袋上均应写明比选申请人的名称与地址，以便比选被宣布迟到时，能原封退回。

4.1.4如果密封箱/袋上没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担比选申请文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的比选申请文件，比选人将予以拒绝，并退还给比选申请人。

4.2 比选申请文件的递交

4.2.1 比选申请人应在本章前附表规定的比选截止时间前递交比选申请文件。

4.2.2 比选申请人递交比选申请文件的地点：见“比选申请人须知前附表”。

4.2.3 除“比选申请人须知前附表”另有规定外，比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

4.2.5 现场递交比选申请文件的比选申请人，需携带法定代表人证明书原件，若为其授权人来递交文件的，还需提供授权委托书原件，否则其递交的比选申请文件不予接收。

4.3 比选申请文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的比选截止时间前，比选申请人可以修改比选申请文件。

4.3.2 在本章第4.2.1项规定的比选截止时间前，比选申请人可以撤回已递交的比选申请文件。

4.3.3 比选截止时间以后比选申请人不得修改比选申请文件。

4.3.4 比选申请人不得在比选截止时间至比选有效期期满前撤销比选申请文件。否则比选人有权要求比选申请人对损失给予赔偿。

## 5 比选

### 5.1 比选时间和地点

5.1比选人将按本须知规定的时间和地址，对所有按时递交并已签收达三个或以上比选申请人的比选申请文件进行比选。

比选申请文件有下列情形之一的，比选人应当拒收：

5.1.1逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件；

5.1.2 比选申请文件外包封未按比选文件要求密封的。

5.2比选前须出示法定代表人证明书原件和本人有效身份证（限中国公民居民身份证、外籍有效护照，下同）的原件，比选申请人委托代理人还必须同时出示比选授权书原件，以证明委托代理人的身份和被授权范围。

### 5.2 比选程序

详见第三章《评审办法》。

### 5.3 比选异议

比选申请人对比选有异议的，应当在比选现场提出，比选人当场作出答复，并制作记录。

## 6 评审

6.1 评审委员会

6.1.1 评审由比选人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由比选人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见比选申请人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选申请人或者比选申请人主要负责人的近亲属；

（2）项目行政主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与比选申请人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

（4）曾因在比选、评审以及其他与比选比选有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与比选申请人有其他利害关系。

6.1.3 评审过程中，评审委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，比选人有权更换。被更换的评审委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评审委员会成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审

6.3.1 评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对比选申请文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，评审委员会应当向比选人提交书面评审报告和中选候选人名单。评审委员会推荐中选候选人的人数见比选申请人须知前附表。

## 7 合同授予

7.1 中选候选人公示

比选人根据评审委员会提出的书面评审报告和推荐的中选候选人确定中选人，按照比选申请人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中选候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评审结果异议

比选申请人或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在中选候选人公示期间以书面方式提出。比选人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停比选比选活动。

7.3 中选候选人履约能力审查

中选候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，比选人认为可能影响其履约能力的，将在发出中选通知书前提请原评审委员会按照比选文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照比选申请人须知前附表的规定，比选人依法确定中选人。

7.5 中选通知书

公示期满无异议或者异议不成立的，比选人应当在公示期结束后按照比选文件规定的定标办法确定中选人，向中选人发出中选通知书

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中选人应按比选申请人须知前附表规定的形式、金额和比选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过比选人书面认可的履约保证金格式向比选人提交履约保证金（可以是保函、保险等国家鼓励的形式；中选人无法在合同签订前开具履约保函的，比选申请人须在合同签订后及时开具，并作为合同生效的前置条件）。除比选申请人须知前附表另有规定外，履约保证金为中选合同金额的2.5%。联合体中选的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中选人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其比选保证金不予退还，给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 比选人和中选人应当在中选通知书发出之日起30日内，根据比选文件和中选人的比选申请文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同，在签订合同时向比选人提出附加条件，或者不按照比选文件要求提交履约保证金的，比选人有权取消其中选资格，其比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中选通知书后，比选人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中选人提出附加条件的，比选人向中选人退还比选保证金；给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中选的，联合体各方应当共同与比选人签订合同，就中选项目向比选人承担连带责任。

7.7.4 对于比选文件规定或比选申请人有分包或外购选择的，经评审委员会确定了分包或外购短名单的，合同谈判时，比选人和中选人不得以任何理由改变。合同签订后，卖方应根据合同规定在短名单中进行选择，买方不得通过任何方式进行指定或者暗示。卖方应将选定的分包或外购通知买方。

## 8 重新比选和不再比选

### 8.1 重新比选

有下列情形之一的，比选人将重新比选：

（1）在比选申请截止时间到达时提交比选申请文件的比选申请人不足3家的；

（2）评审委员会否决不合格比选申请或者界定为否决比选申请后，因有效比选申请不足三家使得比选申请明显缺乏竞争性的（当有效比选申请不足三家时，评审委员会认为剩余的比选申请文件仍具有竞争性的，应继续评审）；

（3）评审委员会决定否决全部比选申请的；

（4） 中选候选人均放弃中选资格的；

（5）比选文件中规定的其他情况。

## 9 纪律和监督

### 9.1 对比选人的纪律要求

比选人不得泄漏比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选申请人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标实施条例》等规定，有下列情形之一的，属于比选人与比选申请人串通比选：

（1）比选人在比选前开启比选申请文件并将有关信息泄露给其他比选申请人；

（2）比选人接或者间接向比选申请人泄露标底、评审委员会成员等信息；

（3）比选人明示或者暗示比选申请人压低或者抬高比选报价；

（4）比选人授意比选申请人撤换、修改比选申请文件；

（5）比选人构明示或者暗示比选申请人为特定比选申请人中选提供方便；

（6）比选人与比选申请人为谋求特定比选申请人中选而采取的其他串通行为。

（7）发现不同比选申请人的法定代表人、委托代理人、项目负责人属于同一单位，仍同意其继续参加比选；

（8）比选人编制的比选公告、比选文件专门为某个特定比选申请人设置明显倾向性条款；

（9）在规定提交比选申请文件截止时间后，协助比选申请人撤换或修改比选申请文件（包括修改电子比选申请文件相关数据）；

（10）发现有由同一人或存在利益关系的几个利害关系人携带两个以上（含两个）比选申请人的企业资料参与领取比选资料，或代表两个以上（含两个）比选申请人缴纳或退还比选保证金、比选等情形而不制止，反而同意其继续参加比选的；

（11）在比选时发现不同比选申请人的比选资料（包括电子资料）相互混装等情形而不制止，反而同意其继续参加评审的；

（12）在比选文件以外比选人与比选申请人之间另行约定给予未中选的其他比选申请人费用补偿的；

（13）在评审时，对评审委员会进行倾向性引导或干扰正常评审秩序的；

（14）依法应当公开比选的建设工程，未确定中选人前，比选申请人已开展该工程比选范围内工作。

### 9.2 对比选申请人的纪律要求

9.2.1比选申请人不得相互串通比选或者与比选人串通比选，不得向比选人或者评审委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其他方式弄虚作假骗取中选；比选申请人不得以任何方式干扰、影响评审工作。根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》等规定，有下列情形之一的，属于比选申请人相互串通比选：

（1）比选申请人之间协商比选报价等比选申请文件的实质性内容；

（2）比选申请人之间约定中选人；

（3）比选申请人之间约定部分比选申请人放弃比选或者中选；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的比选申请人按照该组织要求协同比选；

（5）比选申请人之间为谋取中选或者排斥特定比选申请人而采取的其他联合行动；

（6）不同比选申请人的比选申请文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同比选申请人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其比选提供比选咨询、商务报价、技术咨询（比选工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；

（8）不同比选申请人的比选申请文件载明的项目投入监理人员为同一人；

（9）不同比选申请人的技术文件经电子比选比选交易平台查重分析，内容异常一致（相似度达70%以上的）或者实质性相同的，或者比选报价呈规律性差异（不同比选申请人报价呈等差数列、不同比选申请人的比选报价的差额本身呈等差数列或者规律性的百分比等）；

（10）不同比选申请人的比选资料（包括电子资料）相互混装；

（11）不同比选申请人的比选保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）不同比选申请人的比选申请文件由同一电脑编制、上传，或比选报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档；

（13）不同比选申请人的比选申请文件上传的文件制作机器码一致的；

（14）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）比选申请人的企业资料参与资格审查、领取比选资料，或代表两个以上（含两个）比选申请人参加比选答疑会、缴纳或退还比选保证金、比选；

（15）不同比选申请人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员有在同一个单位缴纳社会保险；

（16）比选申请人之间相互约定给予未中选的比选申请人费用补偿；

（17）不同比选申请人编制的比选申请文件存在两处以上错误一致。

9.2.2比选申请人有下列情形之一的，属于比选申请人弄虚作假：

（1）使用虚假的业绩、荣誉、监理合同、财务状况、信用状况等；

（2）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、等；

（3）其他弄虚作假的行为。

9.2.3比选申请人不得向比选人或评审委员会成员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

### 9.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对比选申请文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 9.5 投诉

比选申请人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向当地招比选监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议，没有提出异议的，不予受理。

## 10 需要补充的其他内容

### 10.1 词语定义

见“比选申请人须知前附表”。

### 10.2 比选控制价

比选控制价设置要求见“比选申请人须知前附表”。

比选人按照国家和地区的相关规定及第五章的要求编制比选工程的比选控制价。

### 10.3 技术标评审方式

见“比选申请人须知前附表”。

### 10.4 电子比选申请文件

电子比选申请文件的具体内容要求见“比选申请人须知前附表”。

### 10.5 知识产权

比选人对其知识产权的具体要求见“比选申请人须知前附表”。

### 10.6 同义词语

见“比选申请人须知前附表”。

### 10.7 监督

本项目比选的监督部门见“比选申请人须知前附表”。

### 10.8 解释权

见“比选申请人须知前附表”。

### 10.9 比选人补充的其他内容

见“比选申请人须知前附表”。

## 11 比选申请人提交比选申请文件、参加比选会须提交的材料等文件格式

见本章附件。

第三章 评审办法（综合评估法）

- 1 评审方法

本次评审采用综合评估法。满分100分，其中资信得分20分，技术得分50分，价格得分30分。

- 2 评审依据

- 本项目《比选文件》及补充文件；

- 招投标法及相关法规；

- 有效的《比选申请文件》及澄清文件。

- 3 评审组织

3.1评审工作由比选人依法组建的评审委员会负责，评审委员会的组建详见第二章比选申请人须知第6.1款的规定。

3.2评审程序和内容包括：

（1）评审委员会成员熟悉比选文件和评审办法；

（2）全体评审委员会成员对比选申请文件的资格审查文件进行资格审查；

（3）评审委员会成员对通过资格审查的比选申请文件进行初步评审；

（4）评审委员会成员对通过初步评审的比选申请文件的进行详细评审；

（5）计算各比选申请人综合评分，并按照综合得分由高到低排序；

（6）全体评审委员会完成评审报告，推荐中选候选人。

### 4 资格审查

4.1全体评审委员会审查比选申请人是否符合法律、法规、规章以及本比选文件对比选申请人资质、业绩和其他强制性标准，是否处于正常的经营状况等情况。

4.2在本阶段不符合任何一项资格评审标准的比选申请人，均视为资格审查不合格，不得进入下一阶段的评审。评审标准详见附表一《资格审查表》。

### 5 初步评审

5.1评审委员会将对比选申请文件的实质性内容进行初步评审，判定其内容是否真实、完整，是否满足比选文件要求并在实质性内容上予以响应；

5.2如果比选申请文件实质性不响应比选文件的要求和条件的，评审委员会将判定为重大偏差并作否决比选处理，并且不允许比选申请人通过修正或撤销其不符要求的差异或保留，使之成为具有响应性的比选申请文件；

5.3评审委员会根据比选文件的要求对比选申请人进行初步评审，未通过初步评审的比选申请人不得进入下一阶段的详细评审。评审标准详见附表二《初步评审表》。

5.4比选申请文件有下列情形之一的，评审委员会应按否决比选处理：

- 不符合附表一《资格审查表》规定的；

- 不符合附表二《初步评审表》规定的；

- 法定代表人未按规定出具授权委托书的(采用委托代理人形式的)；

- 在比选申请文件中有虚假文件和/或资料的；

- 比选申请文件中附有比选人不能接受的条件；

- 比选申请人以经评审委员会评审认定为低于成本的报价竞标；

- 比选会结束拒绝在比选记录上签字确认，且经核实无误后，仍拒绝签字确认的；

- 比选申请人扰乱会场秩序，经劝阻仍然无理取闹的；

- 比选申请人未能按照评审委员会要求，对其比选申请文件进行澄清、说明和补正的；

- 比选申请人以他人的名义比选、串通比选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式比选的。

- 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本项目提供比选代理服务的；

- 比选文件、法律、法规规定的其他否决比选情况。

（14）当有效比选不足三家时，评审委员会认为剩余的比选申请文件不具有竞争性的（当只有两家时，评审委员会认为仍具有竞争性的，可继续评审）。

### 6 详细评审

6.1资信、技术部分评审

6.1.1评审委员会对通过初步评审的比选申请文件的资信文件和技术文件进行详细评审。

6.1.2评审委员会按照附表三《资信文件评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人资信部分评审，各项评审得分合计为比选申请人资信得分（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

6.1.3评审委员会按照附表四《技术文件评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人技术部分评审。各评委对比选申请人的各评分项评分累加后得出各评委的总得分。比选申请人技术得分取所有评委总得分的算术平均值（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

6.2报价部分评审

6.2.1评审委员会对通过初步评审的比选申请文件的报价文件进行详细评审。

6.2.2比选报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对比选报价进行修正，修正的价格经比选申请人书面确认后具有约束力。比选申请人不接受修正价格的，其比选作否决比选处理：

（1）比选申请文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）修正后的最终比选报价超过比选控制价的比选申请文件作否决比选处理。如项目设有综合单价控制价的，修正后的综合单价超过综合单价控制价的比选申请文件作否决比选处理。

（4）评审价格及中选价均以修正后的比选报价为准。如比选申请人不接受按以上规则确定的评审总价和中选价，则其比选将被否决。

6.2.3评审委员会发现比选申请人的报价明显低于其他比选报价，使得其比选报价可能低于其个别成本的，应当要求该比选申请人作出书面说明并提供相应的证明材料。比选申请人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审委员会应当认定该比选申请人以低于成本报价比选，否决其比选。

6.2.4评审委员会按照附表五《比选报价评分表》规定的量化因素和分值，对各比选申请人的比选报价评审，并计算出价格得分（得分出现小数的，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。以含税的比选报价计算评审基准价和比选报价得分。

6.3 比选申请文件的澄清和补正

6.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求比选申请人对所提交的比选申请文件中的非实质性偏离内容进行书面澄清、说明或补正。澄清、说明和补正必须由评审委员会书面提出、比选申请人书面答复，否则无效。评审委员会不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

非实质性偏离是指比选申请文件实质性响应比选文件，但在部分可允许范围内存在一些不规则、不一致、不完整的内容，通过澄清、说明或者补正后这些内容不会改变比选申请文件的实质性。以下情况属于非实质性偏离：

（1）比选申请文件文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）明显文字和计算错误；

（4）评审委员会认定的其他非实质性偏离情况。

6.3.2澄清、说明和补正不得改变比选申请文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。比选申请人的书面澄清、说明和补正属于比选申请文件的组成部分。

6.3.3评审委员会对比选申请人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

6.3.4对比选申请文件进行澄清、说明和补正采用书面材料。

6.4评审结果

6.4.1汇总得分

各比选申请人综合评分=资信得分+技术得分+价格得分；

6.4.2推荐中选候选人

经评审后，评审委员会按综合评分由高到低顺序推荐3名中选候选人（当中选候选人不足3名时按实际数量推荐），并标明排序。综合评分相同时，则技术得分较高的排名靠前；如技术得分也相同，则价格得分较高的排名靠前；如价格得分也相同，则由评审委员会采用记名投票方式确定。

6.4.3 评审委员会完成评审后，由应当向比选人提交书面评审报告。评审报告由评审委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评审委员会全体成员应在评审报告上签字确认，评审专家如有保留意见可以在评审报告中阐明。评审委员会成员拒绝在评审报告中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

6.4.4评审委员会应将评审过程中使用的文件、表格以及其他材料即时归还比选人。

本评审办法由比选人负责解释。

- 附表一：资格审查表

| 序号 | 内容 |  | 合格条件标准 | 评审依据 | 评审结果（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件签署 |  | 有效的法定代表人身份证明（附身份证复印件）或法定代表人授权委托书（附身份证复印件，授权代理时提供） | 法定代表人身份证明原件及身份证、委托代理人身份证等材料的复印件（委托代理人签署比选申请文件时提供）。 |  |
| 2 | 营业执照 |  | 符合第二章“比选申请人须知”第3.5.1项规定 | 有效的营业执照副本或事业单位法人证书等证明文件复印件（注：如使用新式样营业执照且未显示经营范围、注册资本等信息时，则该比选申请人必须另提供各地方政府指定的信息公示平台下载并打印注明经营范围、注册资本等信息的资料并加盖公章）。 按第六章比选申请文件格式的规定提供比选申请人基本情况表。 |  |
| 3 | 资质等级 |  | 比选申请人具备以下资质： 住房城乡建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或电力工程监理专业乙级及以上资质（要求比选申请人须已录入桂建云并处于有效状态） | 资质证书、桂建云平台状态截图等文件复印件。 按第六章比选申请文件格式的规定提供比选申请人基本情况表。 |  |
| 4 | 主要负责人员基本情况 | 总监理工程师 | 1.电气工程类相关专业，本科及以上学历；2.具有注册监理工程师注册证书；3.具备工程系列中级及以上技术职称；4.熟悉国家或行业有关标准；5.具有5年及以上相关监理工作经验； 6.至少担任过一个已通过竣工验收的国内光伏发电项目或110kV及以上输变电工程或110kV及以上变电站工程的总监理工程师；7.为投标人在职正式员工，与投标人签订了劳动合同。 | 注册监理工程师证书、职称证书、毕业证书复印件、相应业绩证明（合同或中标/中选通知书，竣工验收报告或合格证书等用户证明材料，证明文件中应能体现出合同合约方、合同签订时间、合同规模、合同服务内容等，复印件加盖比选申请人公章，否则视为无效证明文件）。 |  |
| 5 | 诚信信息查询记录 |  | ①根据最高人民法院等9部门《关于在比选比选活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，比选申请人、拟派总监理工程师不得为失信被执行人（以评审阶段“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）； ②在评审阶段通过全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询比选申请人、拟派总监理工程师被列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的，依法限制其比选。 ③在近三年内比选申请人或其法定代表人（单位负责人）、拟派的总监理工程师有行贿犯罪行为的（如为联合体时，联合体中任一个成员）或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评审阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准】。 | ①国家公共信用信息中心“信用中国”网查询截图 ②全国建筑市场监管公共服务平台查询截图 ③中国裁判文书网查询截图 查询截图有效期限：比选公告发布之日至比选截止前一日。 |  |
| 6 | 类似项目业绩 |  | 2018 年以来具有一个已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩或110kV及以上输变电工程监理业绩或110kV及以上变电站工程监理业绩。 | 提供业绩证明材料：合同或中标/中选通知书，竣工验收报告或合格证书等用户证明材料。证明文件中须体现出合同双方、合同规模、合同签订时间、合同服务等内容，复印件加盖比选申请人公章，否则视为无效证明文件。 |  |
| 7 | 不存在禁止比选的情形 |  | 1)没有处于被责令停业。 2)比选资格没有被住建部或应急管理部（原国家安监总局）或广西区或南宁市建设行政主管部门取消。 3)财产没有处于被接管、破产状态。 4)在比选截止时间前3年内没有骗取中选或严重违约或重大质量安全责任事故。 5）与其他比选申请人之间不存在单位负责人为同一人或者控股、管理关系的情况。不得参加同一标段比选或者未划分标段的同一比选项目比选。 | 按第六章比选申请文件格式的规定提供承诺书。 |  |
| 8 | 联合体比选 |  | 本项目不接受联合体比选。 |  |  |

注：

1.具体要求和格式要求详见第六章比选申请文件格式。

2.比选申请文件中的所有证明资料的复印件均应加盖比选申请人公章，原件备查；

3.评审结果填写：合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。

4.未通过资格审查不得进入下一步评审。

- 附表二《初步评审表》

初步评审表一

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件按规定签署和盖章。 |  |
| 2 | 比选申请文件按规定的格式填写，内容齐全（应按照比选文件规定第六章节格式填写）； 比选函中没有关键字迹模糊、无法辨认或含义不明确的。 |  |
| 3 | 比选有效期满足比选文件要求。 |  |
| 4 | 比选报价未超过比选控制价，综合单价未超过比选控制综合单价的（如有）。 |  |
| 5 | 比选申请人没有递交两份或多份内容不同的比选申请文件，或在一份比选申请文件中，有两个或多个报价但书面声明哪一个有效（按比选文件规定提供可选择性方案报价的除外）。 |  |
| 6 | 比选报价固定，或同一方案无选择性报价。 |  |
| 7 | 工期满足比选文件要求。 |  |
| 8 | 无比选文件、法律、法规规定的其他否决比选情况。 |  |
| 评审结论 |  |  |

注：1.评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由经济评审组评审使用。

2.“缺、漏项”是指比选申请人未按照比选人提供的清单项进行报价，比选申请人的报价清单中缺少某项清单或报价。

初步评审表二

| 序号 | 评审项目 | 评审结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件按规定签署和盖章。 |  |
| 2 | 比选申请文件的实质性内容按照规定的格式填写、内容齐全（应按照比选文件规定第六章节格式填写）。 |  |
| 3 | 比选申请人在资格审查文件、资信文件或技术文件中未透露有关报价的信息。 |  |
| 4 | 质量标准满足比选文件要求 |  |
| 5 | 不允许实质性负偏差。 |  |
| 6 | 施工机械设备满足比选文件要求 |  |
| 7 | 项目管理机构及人员满足比选文件要求 |  |
| 8 | 无比选文件、法律、法规规定的其他否决比选情况。 |  |
| 评审结论 |  |  |

注：评审结果填写合格打√，不合格打×，凡评审结果有一项不合格者，结论为不通过。本表内容由技术评审组评审使用。

- 附表三：资信文件评分表

| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 2 | 每担任一个3MWp以下（不含）已通过竣工验收的国内光伏发电项目的总监理工程师的得1分；每担任一个3MWp以上已通过竣工验收的国内光伏发电项目的总监理工程师得2分；满分2分。 每担任一个已通过竣工验收110kV及以上输变电工程或110kV及以上变电站工程的总监理工程师得0.5分，该项最高得1分。 业绩证明材料：合同或中标/中选通知书，竣工验收报告或合格证书等用户证明材料。证明文件中应能体现出合同合约方、合同签订时间、合同规模、合同服务内容等，复印件加盖比选申请人公章，否则视为无效证明文件。 |  |
| 2 | 比选申请人类似项目业绩 | 12 | 比选申请人每提供一个3MWp以下已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩得4分； 每提供一个3MWp及以上已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩得6分；该项满分12分。 比选申请人每提供一个已通过竣工验收110kV及以上输变电工程或110kV及以上变电站工程监理业绩得2分；该项最高得6分。 满分12分。 证明文件：合同或中标/中选通知书，竣工验收报告或合格证书等用户证明材料。证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同规模、合同服务等内容，复印件加盖比选申请人公章，否则视为无效证明文件。 |  |
| 3 | 财务状况 | 2 | 提供由会计师事务所出具的无保留意见的比选申请人2021和2022年度审计报告（应包含资产负债表、损益表、现金流量表等主要财务报表及附注），得2分。否则不得分。【备注：对于从取得营业执照时间起到比选截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】 |  |
| 4 | 质量管理体系认证 | 1 | 具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书的得1分。 |  |
| 5 | 履约基础能力 | 2 | 比选申请人在项目所在地注册且具备独立法人资格，且能提供就近服务的（以企业营业执照为准），得2分。 |  |
| 6 | 社会经济贡献 | 1 | 根据比选申请人提供的经项目所在地税务局盖章的 2022 年度纳税证明材料，其中比选申请人纳税合计金额在 10 万元以上的得1分；纳税合计金额在 5 万元（含）至 10 万元的得0.5分；满分1分。 |  |
| 资信文件得分 |  | 20 |  |  |

注：比选申请人如为联合体，则任何一方提供的材料均可作为评审依据。

- 附件四：技术文件评分表

| 序号 | 评审项目和内容 | 标准分 | 评审标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理方案设计（满分5分） | 4＜m≤5 |  | 方案及保障措施详细、先进、针对性强，措施具体，对本项目内容、设备工作原理等有深入的了解，质量控制措施、进度控制措施、安全控制措施流程十分清晰，措施得当，方案制定的依据、理由充分，能提供对应的数据分析支撑材料。 |  |
|  |  | 3≤m≤4 |  | 方案及保障措施可行、较先进、有一定的针对性，措施相对具体，对本项目内容、设备工作原理等有基本的了解，质量控制措施、进度控制措施、安全控制措施流程较为清晰，方案制定依据、理由无法提供相应的有效数据分析及证明材料，或提供的数据分析及证明材料不足以支撑方案。 |  |
|  |  | 0≤m＜3 |  | 其他情况。 |  |
| 2 | 质量控制重点及监理措施（满分10分） | 8＜m≤10 |  | 针对本项目特点对质量控制要点进行分析，提出明确、具体、可行、针对性强的质量保证措施；能够针对本项目提出有效的旁站、巡查、抽查等质量检查制度。 |  |
|  |  | 6≤m≤8 |  | 针对本项目特点对质量控制要点进行分析，提出较为可行、针对性较强的质量保证措施。 |  |
|  |  | 0≤m＜6 |  | 其他情况。 |  |
| 3 | 进度控制重点及监理措施（满分5分） | 4＜m≤5 |  | 工程节点或阶段工期明确，进度控制重点明确；工期总进度控制方法、流程、措施科学，工期控制点设置合理，控制措施与手段可靠有力。 |  |
|  |  | 3≤m≤4 |  | 工程节点或阶段工期较为明确；工期总进度控制方法、流程、措施较为科学，控制措施与手段有一定的约束力。 |  |
|  |  | 0≤m＜3 |  | 其他情况。 |  |
| 4 | 履行安全职责措施（满分10分） | 8＜m≤10 |  | 保证施工安全的监理控制措施体系健全、可靠；安全事故控制措施得力；能针对工程特点、难点提出相关措施防范安全事故的发生，措施得力。 |  |
|  |  | 6≤m≤8 |  | 保证施工安全的监理控制措施体系基本健全；安全事故控制措施有一定的针对性，措施较为得力。 |  |
|  |  | 0≤m＜6 |  | 其他情况。 |  |
| 5 | 环境保护及文明施工监理措施（满分5分） | 4＜m≤5 |  | 环境保护、安全文明施工保证体系健全、可靠；安全文明施工卡控措施得力；能针对工程环境及工程特点提出科学合理的施工环境保护措施。 |  |
|  |  | 3≤m≤4 |  | 环境保护、安全文明施工保证体系基本健全、可靠，安全文明施工卡控措施、施工环境保护措施有一定的针对性，措施较为得力。 |  |
|  |  | 0≤m＜3 |  | 其他情况。 |  |
| 6 | 监理工作协调（满分5分） | 4＜m≤5 |  | 能针对项目提出明确的协调参加各方的措施，措施合理全面，有针对性，有完善的监理会议制度。 |  |
|  |  | 3≤m≤4 |  | 能提出协调参加各方的措施，措施较为合理，有监理会议制度。 |  |
|  |  | 0≤m＜3 |  | 其他情况。 |  |
| 7 | 组织机构及人员配备 （满分5分） | 4＜m≤5 |  | 组织机构设置健全、岗位职责明确、人员配置合理、技术力量过硬。 |  |
|  |  | 3≤m≤4 |  | 组织机构设置较为健全、岗位职责较为明确、人员配置较合理、技术力量一般。 |  |
|  |  | 0≤m＜3 |  | 其他情况。 |  |
| 8 | 工程特点、难点分析及监理对策（满分5分） | 4＜m≤5 |  | 对工程特点、难点分析深入、深刻，结合本项目的特点，提出该项目应注意的难点，以及合理可行的解决方法，准确抓住本项目难点，提出的解决措施科学合理。 |  |
|  |  | 3≤m≤4 |  | 对工程特点、难点有一定的了解，能提出该项目应注意的难点，以及可行的解决方法，解决措施较为合理。 |  |
|  |  | 0≤m＜3 |  | 其他情况。 |  |
| 合计 |  | 50 |  |  |  |

- 附表五：《比选报价评分表》

比选报价评分表

| 序号 | 项目 | 基准价 | 得分计算公式 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 | （1）有效报价范围：为比选总价低于或等于比选控制价，通过资格评审、初步评审的，经评审委员会审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的比选申请人的比选总价。 （2）在有效报价范围内的比选申请人在7家以上的，从最高的比选报价开始去掉n家比选报价和从最低的比选报价开始去掉n家或n-1家（有效报价范围内比选申请人家数为偶数时取n-1家）比选报价后（当出现两个或两个以上相同比选报价时，一并去掉），取7家（如不足7家，按实际家数计取）比选申请人报价进入评审基准价计算范围，再取其有效报价的算术平均值作为评审基准价；在有效报价范围内的比选申请人在7家（含7家）以下的，将全部有效报价的算术平均值作为评审基准价。n=（有效报价范围内的比选申请人家数－7）/2，n为四舍五入取整数。 （3）评审基准价计算过程中小数位数保留到分。 | 比选申请人有效报价每高于基准价1％，扣0.5分，计算公式：报价得分=30—（比选申请人的报价—基准价）/基准价×0.5×100；有效报价每低于基准价1％，扣0.25分，计算公式：报价得分=30—（基准价—比选申请人的报价）/基准价×0.25×100。本项最低分0分。计算结果保留2位小数。 |  |
| 比选报价得分（满分30分） |  |  |  |  |

注：比选报价如有修正，经济评审组需填写附表《比选报价修正表》并由比选申请人代表签字确认。

附表  比选价格修正表

| 编号 | 修正项目 | 修正前比选报价（元） | 修正后比选报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 比选报价： | 修正后总价： |
| 比选申请人名称 |  |  |  |
| 比选申请人声明 | 我单位（□接受□不接受）本评审办法第6.2.2款价格评审确定的评审总价和中选价。 |  |  |
| 法定代表人或授权代理人签字 | 日期： 年 月 日 |  |  |

备注：评审价格及中选价均以修正后的比选报价为准。如比选申请人不接受按以上规则确定的评审总价和中选价，则其比选将被拒绝。

2.修正后比选报价小数位数保留到分。

# 第四章  合同条款及格式

（ＧＦ－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

# 第一部分  协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1. 项目名称：  南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目监理服务项目

2. 工程地点：  本项目位于南宁轨道交通运营有限公司在广西南宁市城区的6个场段：1号线项目西乡塘停车场址位于西乡塘区石埠镇，屯里车辆段位于青秀区云景路83号；2号线安吉综合基地项目地点位于西乡塘安吉镇；3号线心圩车辆段项目地点位于西乡塘新际路；4号线五象车辆段项目地点位于良庆区良庆镇；5号线那洪车辆基地项目地点位于江南经济开发区。

3. 工程规模：  本项目计划装机容量25.37MWp，其中屯里车辆段光伏系统总装机容量4.34MWp，西乡塘停车场光伏系统总装机容量2.02MWp，安吉综合基地光伏系统总装机容量4.15MWp，心圩车辆段光伏系统总装机容量2.06MWp，五象车辆段光伏系统总装机容量5.40MWp，那洪车辆基地光伏系统总装机容量7.40MWp。

4. 建筑安装工程费：            。

- 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中选通知书或委托书

3. 比选申请文件或监理与相关服务建议书

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

- 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：                         ，注册号：              。

- 五、签约酬金

签约酬金固定总价包干（大写）：                       （¥        ）。

注：采用不含税固定总价，不因工期的调整而调整，工期增加的风险，应包含在不含税总价中。在合同履约过程中，本合同增值税税率将遵照国家现行税法执行。本合同最终增值税额在结算阶段，按实际产生的增值税额进行核算，但不含增值税价不因国家税率调整而调整。

- 六、期限

1. 监理计划服务周期：自合同签订之日起至工程缺陷责任期结束，施工阶段监理工作预计服务工期为8个月，2023年10月30日至2024年6月30日，以比选人发出进场通知时间为准，缺陷责任期为2年(自工程竣工验收合格之日起计算)。比选人保留施工工期调整的权利，施工工期调整后比选申请人不得以任何理由增加费用，比选申请人应充分考虑并承担因施工工期调整所发生的相关费用。

2. 相关服务期限：

（1）保修阶段服务期限为2年，即自      年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

- 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

- 八、合同订立

1. 订立时间：         年      月    日。

2. 订立地点：                         。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：       （盖章）                  监理人：        （盖章）

住所：                                   住所：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人或其授权代理人：（签字）        法定代表人或其授权代理人：（签字）

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子邮箱：                               电子邮箱：

# 第二部分  通用条件

采用《建设工程监理合同（示范文本）》（ＧＦ－2012－0202）。

# 第三部分  专用条件

## 1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用                          。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：                            。

## 2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本合同约定的监理服务，包括           阶段的监理，但不包括非监理人原因引起的工程延期阶段的监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：                                          。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：                                                。

2.2.2 相关服务依据包括：                                            。

2.3项目监理机构和人员

更换监理人员的其他情形：  如监理人需要调换施工现场监理人员时，须经委托人与监理人双方协商，报委托人同意后生效  。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：                                          。

在涉及工程延期      天内和（或）金额       万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：                           。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

。

2.6 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：                        。

监理人应在本合同终止后     天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。

## 3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为：                                        。

3.2 答复

委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

## 4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

（注：比选人根据项目需要增加因监理失职造成隐蔽工程资料缺失、签证不实、工程和材料质量不合格、不严格按施工图施工等行为提出明确的处罚措施。）

4.2 委托人的违约责任

委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款日利率×拖延支付天数

## 5. 支付

5.1 支付货币：人民币

5.2 支付酬金

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬金：

5.2.1监理酬金计算方法：

采用不含税固定总价，不因工期的调整而调整，工期增加的风险，应包含在不含税总价中。在合同履约过程中，本合同增值税税率将遵照国家现行税法执行。本合同最终增值税额在结算阶段，按实际产生的增值税额进行核算，但不含增值税价不因国家税率调整而调整。

5.2.2施工阶段监理酬金支付时间与金额：

（1）承包人具备进场条件并在收到发包人进场通知书后，承包人向发包人提供的以下材料，发包人在60个工作日内支付至合同总价的10%。（扣除违约金）

①承包人开具的增值税专用发票。

②承包人出具的支付申请书。

③第一次现场会纪要。

④承包人进场通知书。

⑤合同违约处理通知单（如有）。

（2）承包人组织召开第三次监理例会后，承包人向发包人提供的以下材料，发包人在60个工作日内支付至合同总价的50%。（扣除违约金）

①承包人开具的增值税专用发票。

②承包人出具的支付申请书。

③监理例会纪要。

④合同违约处理通知单（如有）。

- 本项目竣工验收合格，承包人向发包人提供以下材料，发包人在60个工作日内支付至合同总价的80%。（扣除违约金）

①承包人开具的增值税专用发票。

②承包人出具的支付申请书。

③竣工验收合格资料。

④合同违约处理通知单（如有）。

- 承包人根据发包人要求完成档案归档，承包人配合发包人完成项目最终结算审定，发包人在收到承包人提供的以下材料后60个工作日内支付至合同总价的95%。（扣除违约金）

①承包人开具的增值税专用发票。

②承包人出具的支付申请书。

③竣工验收合格证明材料。

④合同违约处理通知单（如有）。

（5）本合同最终结算审定费用的5%做为质量保证金，本项目工程缺陷责任期满，发包人在收到承包人提供的以下材料后60个工作日内支付质量保证金。（扣除违约金）

①承包人开具的增值税专用发票。

②承包人出具的支付申请书。

③缺陷责任期内的缺陷处理和售后服务证明材料。

④结算资料。

⑤合同违约处理通知单（如有）。
5.2.3 延期费用的支付：/

5.2.4 其它阶段监理酬金支付： /

5.2.5支付的货币应以人民币支付，但不限于银行转账、汇票、国内信用证、供应链金融产品等支付形式。

## 6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效     。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

6.2.2 附加工作酬金按下列方法确定：/

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：/

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

## 7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交       /      进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   （2）     种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  委托人所在地      人民法院提起诉讼。

## 8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：                         。

监理人申明的保密事项和期限：                         。

第三方申明的保密事项和期限：                         。

8.5著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

。

## 9. 补充条款：/

# 第五章  监理工作任务

见以下用户需求书内容

- 南宁轨道交通线网场段屋顶分布式

- 光伏发电项目施工监理用户需求书

南宁轨道交通运营有限公司

2023年10月

目录

1 项目概况	2

1.1 建设内容	2

1.2 项目地点	2

1.3 招标人与投标人	2

2 招标范围	2

2.1 项目名称	2

2.2 监理范围	2

2.3 项目地点	3

2.4 承包方式	3

2.5 项目分包	3

2.6 监理计划服务周期	3

3 投标人资质、组织机构要求	3

3.1 投标人资质要求	3

3.2 投标人组织机构及人员要求	4

4 监理工作内容和目标要求	4

4.1 适用范围及采用标准	4

4.2 监理工作内容及要求	6

5 现场监理管理要求	11

5.1 监理人员管理要求	11

5.2 旁站及巡视要求	12

5.3 监理会议制度	12

6 成果文件和资料	13

6.1文件往来一般程序	13

6.2资料日常管理及归档管理	14

6.3监理档案的验收、移交和管理	15

7 考核条款	16

7.1监理工作履约的禁止性规定	16

7.2违约处罚	16

# 项目概况

## 建设内容

项目拟在南宁轨道交通运营有限公司6个场段内（西乡塘停车场、屯里车辆段、安吉综合基地、心圩车辆段、五象车辆段、那洪车辆基地）综合办公楼、维修楼、司机公寓等建筑的钢筋混凝土框架结构和混凝土板屋面；停车列检棚、联合检修库、物资总库等建筑的钢结构屋架和铝镁锰板屋面；场段用地红线内的闲置地面、护坡、车棚、U型槽雨棚等位置建设分布式光伏发电系统。总规划建设面积约42.34万㎡，其中屋面建筑面积约35.31万㎡，地面面积约5.19万㎡，车棚面积约1.84万㎡。总装机容量约29.14MWp。

因1号线屯里车辆段预留停车列检棚、2号线安吉综合基地坡地、5号线那洪车辆基地停车列检棚暂不具备建设条件，扣除上述面积后，本项目总建设面积为38.72万㎡，装机容量约25.37MWp。

项目所使用的主要设备有：光伏组件、逆变器、0.4kV汇流箱、0.4kV并网柜、箱式变压器、并网预装箱（如有）、40.5kV开关柜、视频监控系统设备、光伏电站监控系统设备等；使用的主要材料有钢筋混凝土、钢构、预制板、光伏支架及夹具、交直流电力电缆、电缆桥架等。

## 项目地点

本项目位于南宁轨道交通运营有限公司在广西南宁市城区的6个场段：1号线项目西乡塘停车场址位于西乡塘区石埠镇，屯里车辆段位于青秀区云景路83号；2号线安吉综合基地项目地点位于西乡塘安吉镇；3号线心圩车辆段项目地点位于西乡塘新际路；4号线五象车辆段项目地点位于良庆区良庆镇；5号线那洪车辆基地项目地点位于江南经济开发区。

## 招标人与投标人

招标人：南宁轨道交通运营有限公司

投标人：响应招标、参加投标竞争的法人

# 招标范围

- 项目名称

- 南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目施工监理

- 监理范围

南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电工程项目的监理，包括但不限于安全、质量、进度、信息管理及工程协调管理服务，以及设计联络、甲供设备出厂验收及开箱验收、施工、安装、调试、验收、并网、竣工验收、整体工程竣工结算、移交、缺陷责任期等相关工程监理服务。

- 项目地点

南宁市

- 承包方式

总价包干

- 项目分包

不允许任何形式的转包或分包。

- 监理计划服务周期

自合同签订之日起至工程缺陷责任期结束，施工阶段监理工作预计服务工期为2023年10月30日至2024年6月30日（开始时间以招标人发出的监理进场通知为准)，缺陷责任期为2年(自工程竣工验收合格之日起计算)。招标人保留施工工期调整的权利，施工工期调整后投标人不得以任何理由增加费用，投标人应充分考虑并承担因施工工期调整所发生的相关费用。

# 投标人资质、组织机构要求

## 投标人资质要求

投标人须为中华人民共和国境内（不含香港、澳门及台湾地区）注册的独立法人资格的企业；同时持有工商行政管理部门核发的营业执照，且营业执照在有效期内，按国家法律经营；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标（注：如使用新式样营业执照且未显示经营范围、注册资本等信息时，则该投标人必须另提供各地方政府指定的信息公示平台下载并打印注明经营范围、注册资本等信息的资料并加盖公章）。

3.1.1具备住房城乡建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或电力工程监理专业乙级及以上资质（要求投标人须已办理桂建云入库手续并处于有效状态）。

3.1.2业绩要求： 2018年1月1日以来具有1个已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩或110kV及以上输变电工程监理业绩或110kV及以上变电站工程监理业绩。证明文件：合同或中标通知书，证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同服务等内容；否则视为无效证明文件。

3.1.3投标人没有处于被责令停业，或投标资格被住建部、国家安监总局、广西区或南宁市建设行政主管部门取消，或财产被接管、冻结、破产状态；在投标截止前3年内没有骗取中标、严重违约或重大安全质量事故。

3.1.4本项目不接受联合体投标。

3.1.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

## 投标人组织机构及人员要求

投标人应根据本工程的情况，自行设置总监办、驻地办等组织机构，配置相应的人员，并制定项目计划，使项目得以顺利实施。投标时用图表展示投标人项目管理的组织架构，主要职员姓名，职务，常驻地点，专职及职员关系。专业监理工程师及监理人员由投标人根据本工程需要、相关国家及地方规定的要求及组织机构的设置自行配置专业及人员数量，具体项目部岗位人数、岗位要求和职责如下：

表3-1 监理部岗位人数、岗位要求和职责

| 序号 | 岗位 | 岗位要求 | 数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理 工程师 | 1.电气工程类相关专业，本科及以上学历； 2.具有注册监理工程师注册证书； 3.具备工程系列中级及以上技术职称； 4.熟悉国家或行业有关标准； 5.具有5年及以上相关监理工作经验； 6.至少担任过1个已通过竣工验收的国内光伏发电项目或110kV及以上输变电工程或110kV及以上变电站工程的总监理工程师； 7.为投标人在职正式员工，与投标人签订了劳动合同。 | 1人 |
| 2 | 电气 工程师 | 1.电气工程类相关专业，大专及以上学历； 2.具备中级及以上技术职称； 3.具有5年及以上相关工程安装试验等工作经验； 4.为投标人在职正式员工，且投标人已为其依法缴纳2023年5月-2023年7月的社保。 | 1人 |
| 3 | 现场监理 | 1.工程类相关专业，大专及以上学历； 2.具有2年及以上相关工程管理或监理等工作经验； 3.为投标人在职正式员工，且投标人已为其依法缴纳2023年5月-2023年7月的社保。 | 不少于 2人 |

# 监理工作内容和目标要求

## 适用范围及采用标准

4.1.1适用范围

为保证本项目施工质量，投标人在施工中应严格执行本技术要求。凡本技术要求未作规定的均应按国家及地方现行的有关强制性标准执行。如果本技术要求未明确规定、又无现行标准时，则应符合通常为人们所公认的技术标准。

投标人应执行招标人制定的有关施工管理制度。

4.1.2采用标准

4.1.2.1国家相关规范、行业标准

本项目施工必须符合各类标准即国家及行业相关标准规定，满足下列标准或要求，如有最新版本，按新版本执行，按照权威性排列如下（同一权威等级取标准高者）。

GB 50150-2006  电气装置安装工程  电气设备交接试验标准

GB 50168-2006  电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范

GB 50169-2006  电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范

GB 50171-2012  电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB 50147-2010  电气装置安装工程  高压电器施工及验收规范

GB 50148-2010  电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50149-2010  电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范

GB/T 3199-2007  铝及铝合金加工产品的包装、标志、运输、贮存

GB/T10236-2006  半导体电力变流器与供电系统的兼容及干扰防护导则

GB/T20046-2006  光伏（PV）系统电网接口特性

GB/T50661-2011  钢结构焊接规范

GB/T50794-2012  光伏发电站施工规范

GB/T50796-2012  光伏发电工程验收规范

GB/T31365-2015  光伏发电站接入电网检测规程

GB/T19862-2016  电能质量检测设备通用要求

GB/T13869-2017  用电安全导则

GB/T33599-2017  光伏发电站并网运行控制规范

GB/T35694-2017  光伏发电站安全规程

GB/T35691-2017  光伏发电站标识系统编码导则

GB/T36568-2018  光伏方阵检修规程

GB/T50205-2020  钢结构工程施工质量验收规范

GB/T14760-1993  光缆通信系统传输性能测试方法

GB/T6995-2008  电线电缆识别标志方法

NB/T32037-2017  光伏发电项目文件归档与档案整理规范

DL 5027-2015  电力设备典型消防规程

DL/T 5394-2021  电力工程地下金属构筑物防腐技术导则

DL/T 5161.16-2002  电气装置安装工程质量检验及评定规程第16部分 1kV及以下配线工程施工质量检验

Q/CSG1211001-2014  分布式光伏发电系统接入电网技术规范

Q/CSG1211003-2016  光伏发电站无功补偿及电压控制技术规范

Q/CSG1211006-2016  光伏发电并网技术标准

Q/CSG1211011-2016  并网光伏发电站监控系统技术规范

本项目的建造、安装、安全至少满足上述标准、规范及相关引用标准和规范。如果有新的标准，则按照新的标准执行，投标人不能因此而要求增加任何费用。

相关标准及未作明确规定的内容，可参照企业及以上标准执行，未尽部分符合国家现行的有关标准和规范或广西壮族自治区和南宁市有关规程、规定及要求的可遵照执行，如上述标准的内容与其他文件或具体条款描述矛盾时，按较高要求执行。

4.1.2.2其他标准

满足下列标准或要求，如有最新版本，按新版本执行。

（1）招标人的各种会议纪要、决议、通知等；

（2）招标人的企业标准；

（3）招标人的规章制度；

（4）地铁行业规范；

（5）本项目相关设备的维修规程、操作手册、故障处理指南、工作手册、规章制度等；

（6）相关行业出版的专业书籍、文献、教材等；

以上还未涉及的内容，由招标人与投标人共同商定。

## 监理工作内容及要求

4.2.1  进场开工

4.2.1.1合同生效后投标人应组织监理人员熟悉合同文件，了解施工现场，掌握合同文件，根据施工设计图到位情况及时组织图纸会审并进行工程数量复核（将详细的复核结果报招标人），以分项工程为单位实施监理工作交底，认真填写图纸会审记录和监理工作交底记录；

4.2.1.2投标人应在合同生效后7天内，向招标人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和监理人员名单、简历。

4.2.1.3投标人应在收到施工图纸15天内完成监理实施编制工作，提交至招标人。

4.2.1.4投标人应在进场后20天内建立上墙图表和工作台帐，并实施动态管理，主要包含监理组织机构框图、监理机构各岗位职责、工程平面图、关键部位平面或断面图、管线位置关系图和工程形象进度图、工程进度，工程月进度计划、实际进度统计对照表等。对于监理工作过程中产生的各种文件、指令、记录或资料，要认真做好收发登记和统计分析，并建立控制性台帐。

4.2.1.5项目施工前审批施工单位提交的施工组织设计，审批通过后报招标人。审核施工单位的人员资质、数量及机械设备状态是都满足工程质量、进度要求，发现问题及时要求施工单位进行整改并上报招标人。

4.2.1.6投标人应该开工前3日内准备并组织第一次现场会议，协助招标人发布开工令。

4.2.2  工程进度控制

4.2.2.1投标人应及时审核施工方提交的总体进度计划及《施工进度计划报审表》，组织分解招标人批准的总体工程进度计划和招标人下发的阶段工程进度计划，并监督施工方按计划实施工程。按时填报周、月进度统计表，当进度偏离计划时，要及时协调和处理并核批施工方的修正计划。

4.2.2.2监理人应在确保工程质量、安全满足合同约定和规范标准的前提下，采取有效的措施对工程进度进行主动控制，合理预见施工方的进度滞后引发的不利后果，督促施工方按照施工合同约定的节点工期和总工期目标及进度计划组织实施工程。

4.2.2.3工程确需延期时，监理人应审核延期报告，要求施工方据此调整进度计划和资源配置，采取有效措施督促施工方按时完工。

4.2.3  工程质量控制

4.2.3.1监理人应当严格控制工程质量标准和质量等级，督促施工方按照合同约定和规范标准实现工程质量目标，对工程施工全过程采取旁站、巡视、检查等方法进行质量控制，并以质量预控作为监理工作的重点手段。

4.2.3.2投标人要求施工方按照合同条款、技术规范和监理程序进行施工及生产，通过旁站、巡视、平行检测与试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量。

4.2.3.3监理人应对工程项目的人、机、料、法、环等因素进行全面的质量控制，监督施工方的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系落实到位，严格要求施工方执行有关材料试验制度和设备检验制度。

4.2.3.4监理人应当坚持不合格品的修复、返工制度，坚持清退不合格的建筑材料、构配件、设施设备并清退不合格劳务队伍和作业人员，坚持质量验收合格制度，上道工序质量不合格或未验收，下道工序不得施工。

4.2.3.5投标人应加强开展监理的预控工作，避免不合格品及质量事故的出现，对招标人明确必须旁站监理的工程项目实施旁站监理，进行全过程控制，做好旁站记录。

4.2.4  工程安全控制

4.2.4.1监理人应当配备专门的安全监理人员，依据《建设工程安全生产管理条例》、广西壮族自治区、南宁市关于安全监理的规定要求，采取有效措施督促施工方配置安全机构和安全设施，并按照合同约定和规范标准进行安全文明施工。

4.2.4.2监理人应对工程中安全重点采取旁站、巡视、检查等方法进行控制，积极主动发现安全问题和安全隐患，督促施工方采取有效手段消除安全事故隐患；对于安全检查不合格的机械、设备、设施等应当坚持整改和清退制度，整改不合格者不予放行。

4.2.4.3负责代表招标人监督、检查施工方安全生产各方面情况，根据招标人与施工方签定合同及安全责任保证书内容，检查施工方落实情况。

4.2.4.4建立总监办公室对施工安全生产的监督管理体系，委派安全监理工程师对安全生产进行监督和管理，按照建设工程安全监理规程、南宁市有关施工安全管理规定对施工过程进行安全检查，对施工方的各项安全操作规程、安全生产责任制等进行审定。

4.2.4.5对特殊工种作业人员有效操作证件和施工机具的安全保护措施进行审核；按规定程序审核安全技术措施及专项施工方案，施工机械及安全设施，安全文明施工措施项目等费用。

4.2.4.6根据风险源类别等级编制监控管理方案，对风险源实施监控管理，发现异常情况及时报告并采取应急措施等。

4.2.4.7协助开展调查、处理工程安全事故，对工程实施过程中发生或发现的安全事故，应按安全事故的严重程度，依据《建设工程安全监理规程》，或要求施工方提交事故调查报告，提出处理方案和安全生产补救措施，经安全监理人员审核同意后实施，或由总监理工程师签发《工程暂停令》，并及时向招标人及建设行政主管部门报告。

4.2.5  工程验收管理

本项目工程验收应包括：分项工程验收、工程启动验收、工程试运行和移交生产验收、工程竣工验收。工程质量及验收标准应符合国家、行业最新标准，包括但不限于勘察设计及施工总承包技术规格书、设计文件、产品合格证书及以下标准：

GB/T19939-2005  光伏系统并网技术要求

GB/T50794-2012  光伏发电站施工规范

GB/T50796-2012  光伏发电工程验收规范

GB/T50205-2020  钢结构工程施工质量验收规范

GB 50150-2006  电气装置安装工程  电气设备交接试验标准

GB 50168-2006  电气装置安装工程  电缆线路施工及验收规范

GB 50169-2006  电气装置安装工程  接地装置施工及验收规范

GB 50171-2012  电气装置安装工程  盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB 50147-2010  电气装置安装工程  高压电器施工及验收规范

GB 50148-2010  电气装置安装工程  电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB 50149-2010  电气装置安装工程  母线装置施工及验收规范

GB 50348-2018  安全防范工程技术标准

DB45_T 2366-2021 并网光伏发电站施工与验收规范

4.2.5.1开箱验收

甲供设备开箱检验、移交由投标人组织进行，施工方、投标人和甲供设备供货商全程参加，并共同签字确认，招标人参与相应协调工作。施工方负责打开设备外包装，如发现设备质量问题应即时提出，由投标人和招标人分析和鉴定质量事故责任。原则上设备到场即做开箱检验、移交，如受外界因素影响确实不能开箱检验的，由投标人组织清点、检查。

4.2.5.2分项工程验收

4.2.5.2.1分项工程完工后，投标人在收到施工方的分项工程验收申请报告后，应及时对工程实体和质量检查评定资料及记录。

4.2.5.2.2分项工程质量及相关资料记录检查合格后，按照国家或地方有关验收标准组织建设、勘察及设计、施工、第三方测量（如有）开展分项工程验收工作，制定验收方案，组织开展验收相关工作。

4.2.5.2.3分项工程验收结束后，由投标人按照国家或地方有关验收标准提供分项工程验收档案资料。

4.2.5.3工程启动验收

4.2.5.3.1具备工程启动验收条件后，由施工方向投标人提出验收申请，投标人核实工程具备工程启动验收条件后，组织建设、勘察及设计、施工、第三方测量（如有）开展工程启动验收工作，制定验收方案，组织完成验收相关工作。

4.2.5.3.2工程启动验收结束后，由投标人按照国家或地方有关验收标准提供工程启动验收档案资料。

4.2.5.4工程试运行和移交生产验收

4.2.5.4.1施工方向招标人提出工程试运行和移交生产验收申请后，投标人审核工程具备工程试运行和移交生产验收条件后，组织开展工程试运行工作，工程试运行应不少于1个月。

4.2.5.4.2工程试运行和移交生产验收结束后，由投标人按照国家或地方有关验收标准提供工程试运行和移交生产验收档案资料。

4.2.5.5竣工验收

4.2.5.5.1工程试运行和移交生产验收完成并具备竣工验收条件后，由施工方向招标人提交竣工验收申请。投标人核实试运行期间光伏电站各项运行指标符合设计要求，且施工方完成缺陷、问题、故障处理后，编写竣工验收方案，组织开展竣工验收工作。

4.2.5.5.2竣工验收结束后，投标人签署竣工验收报告，同时督促施工方编制和移交相关竣工文件材料至招标人。

4.2.6  工程量及计量款管理

4.2.6.1依据合同文件和程序要求，对施工方提交的计量材料及支付报审表进行认真审核，及时填写计量审批单、计量汇总报审表，安全文明施工措施费用的支付申请审核执行《建设工程安全监理规程》中的相关程序竣工验收工作。

4.2.6.2投标人负责受理工程变更事宜，公平公正地处理工程变更、违约索赔、材料调差、价格调整等申请，并应按照合同约定的程序和方法审核相关费用的增减金额。及时审查、签认《工程变更单》及审核，签认《工程变更费用报审表》后报招标人审批。

4.2.6.3投标人须事实求是认真审核施工方提交的每一期工程量及计量款，并对其准确性负责，投标人不得与施工方串通，无中生有、虚报、冒报、谎报工程量，对因变更而发生的新增项目单价应按相关合同约定合理审核。

4.2.6.4投标人应当坚持对报验资料不全、与合同约定不符、未经监理人质量验收合格或有违约情况的工程不予计量和审核，并应拒绝批复该部分工程款的付款申请。

4.2.7  工程组织协调管理

4.2.7.1监理人应当依据招标人要求和施工合同约定，遵循事前预控、及时纠偏、充分协商和公正处理的管理原则，对施工方进行合同管理和信息管理，并应采取事先分析调查的方法，督促各方认真履行合同义务，按照合同约定和监理程序公正处理事宜，督促违约方及时纠正不符合合同约定的行为。

4.2.7.2监理人应将管理协调工作贯穿整个合同期间，做好合同管理、信息管理、人员管理、风险管理、工程量清单管理、变更管理、合同价格管理、竣工结算管理、开复工及暂停管理、工程延期管理、工程验收管理、索赔管理、争议调解、违约情况处理等，为合同顺利履行积极创造基础条件。

4.2.7.3监理人应当根据工程进展与合同履约情况，及时与工程建设中的各方沟通联系、交流信息，组织开展各项协调工作或召开监理会议，分析研究合同履行中的问题及其应对措施，督促指导合同各方落实推进，从而保证合同目标的最终实现。

4.2.8  工程信息及档案管理

4.2.8.1做好施工现场监理记录与信息反馈，按招标人对工程项目管理系统的要求，录入监理所提交招标人的所有信息和文件。

4.2.8.2按要求编制监理月报，以及有关工程进度、质量、造价等方面的专题报告，做好文、录、表、单的日常管理，对监理工程项目的设计、施工等工程技术档案、资料和图片、录像资料进行收集、整理、保管，使之能在施工期间的任何合理时间内查阅。

4.2.8.3投标人应主动在招标人要求的时限内，向招标人提交类别、份数和内容满足招标人要求的监理文件，监理文件包括但不限于：监理日志、监理月报、监理专题报告、监理工作报告、监理工作总结报告和往来文件等。监理工作完成后需按招标人档案管理要求移交监理资料。

4.2.8.4定期(一般每月末提交，但涉及工程安全、生产 安全、质量事故的照片、音像及资料等应及时提交)提交与工程建设有关的照片、 资料、报告及音像制品等，由招标人统一归档。竣工后应将经过整理的工程技术档案资料全部移交招标人。

4.2.8.5按招标人对项目管理系统的要求， 督促和审查施工方提交招标人的所有信息和文件资料的准确性。

4.2.8.6按招标人有关工程档案管理的规定，制定本标监理的档案管理办法，并负责监督、检查施工方的档案工作，以保证工程档案的完整、全面，符合国家规定。

4.2.9  施工环境保护管理

4.2.9.1在工程项目开工前，督促施工方按工程施工合同文件规定，编制施工环境管理和保护措施，并在报送投标人批准后严格实施。

4.2.9.2督促施工方按工程施工合同文件规定，做好施工区界限之外的植物、生物和建筑物保护并使其维护原状；施工活动界限之内的场地，督促施工方按工程施工合同文件要求采取有效措施，防止发生对施工环境的破坏。

4.2.9.3督促施工方按工程施工合同文件规定，将工程施工弃渣以及生产和生活垃圾运至指定地点，并按合同要求进行处理。施工用水应尽量循环利用，必须排放的施工弃水、生产废水和生活污水以及施工粉尘、废气、废油等，均应按合同规定进行处理，达到排放标准后方准予以排放。

4.2.9.4督促施工方按工程建设合同文件规定， 对施工过程以及施工附属企业中噪声严重的施工设备和设施进行消音、隔音处理，控制噪声时段和范围，并对施工作业人员进行噪声防护。

4.2.9.5督促施工方进入现场的材料、设备必须放置有序，防止任意堆放的器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。工程完工后，督促施工方按工程建设合同文件规定，拆除招标人不再需要保留的施工临时设施，清理场地，恢复植被和绿化。

4.2.9.6监督检查施工方的环境管理体系建立情况，根据环境保护设计的要求，对各项环境保护设施和措施的进度与质量等进行监督检查。

4.2.9.7其它与环保相关工作。

# 现场监理管理要求

## 监理人员管理要求

5.1.1 总监理工程师

5.1.1.1 投标人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。投标人更换总监理工程师应事先征得招标人的同意，并应在更换14天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交招标人。

5.1.1.2 监理过程中，投标人委派的总监及安全工程师、电气工程师必须常驻施工现场，每月不得少于22天。施工过程中，各场段施工现场必须安排现场监理（或总监、安全工程师、电气工程师）到场。投标人的上述人员无论何种原因需离开工地的必须书面向招标人请假并取得批准，且安排可胜任的其他监理人员做好交接工作。

5.1.1.3 总监理工程师应按合同约定以及招标人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与招标人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向招标人提交书面报告。

5.1.1.4 投标人为履行合同发出的一切函件均应盖有投标人单位章或由投标人授权的项目机构章，并由投标人的总监理工程师签字确认。

5.1.1.5总监理工程师可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知招标人和施工方。

5.1.2 监理工程师及现场监理

5.1.2.1投标人应在接到开始监理通知之日起7天内，向招标人提交监理项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员的名单及资格条件。主要监理人员应相对稳定，更换主要监理人员的，应取得招标人的同意，并向招标人提交继任人员的资格、管理经验等资料。

5.1.2.2投标人应保证其主要监理人员在合同期限内的任何时候，都能按时参加招标人组织的工作会议。

5.1.2.3国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，招标人有权随时检查，招标人认为有必要时，可以进行现场考核。

5.1.3撤换总监理工程师和其他人员

投标人应对其总监理工程师和其他人员进行有效管理。招标人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的总监理工程师和其他人员的，投标人应予以撤换。

## 旁站及巡视要求

投标人应采取旁站、巡视等手段对施工质量进行全过程全面的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键工序应采取“旁站监理”的方式，对发现的可能影响施工质量的问题及时指令施工方采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。旁站要求包括但不限于表5-1中的所列举内容。施工过程中，驻场监理巡视施工现场频次不少于每两小时1次（旁站过程中可不进行巡视）。

表5-2 旁站监理要求

| 序号 | 施工工序、项目 | 监督方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 隐蔽工程 | 旁站监理 |
| 2 | 40.5kV开关柜、变压器、0.4kV并网柜安装 |  |
| 3 | 交接试验 |  |
| 4 | 保护调试 |  |
| 5 | 动火作业 |  |
| 6 | 并网接入作业 |  |
| 7 | 有限空间作业 |  |
| 8 | 送电启运 |  |

## 监理会议制度

投标人须按照招标人要求执行会议制度，按要求主持常规现场会议、监理会议、专题会议，认真做好会议记录，并于会议结束后5个工作日内下发会议纪要至与会各方，同时组织与主持定期与不定期的工地协调会议，编写各有关问题的协调处理意见及各种协调会议的纪要，并在服务结束后按要求移交招标人归档，监理会议要求包括但不限于表5-2中的所列举内容。

表5-2 监理会议要求

| 序号 | 会议名称 | 会议议题 | 主持 | 会议频率 | 与会相关方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一次 现场会 | 1、招标人、投标人、施工单位和设计单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工； 2、招标人根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权； 3、招标人介绍工程开工准备情况； 4、施工单位介绍施工准备情况； 5、招标人和总监理工程师对施工准备情况提供意见和要求； 6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容； 7、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会周期、地点及主要议题； 8、其他。 | 投标人 | 开工前 7日内 | 招标人、投标人、施工单位、设计单位 |
| 2 | 监理月度 例会 | 1、检查上次例会议定事项的落实情况,分析未完成事项原因； 2、检查、分析工程项目进度计划完成情况, 提出下一阶段进度目标及其落实措施； 3、检查 、分析工程项目质量状况,针对存在的质量问题提出改进措施； 4、检查安全生产和文明施工实施情况,针对安全隐患和文明施工存在的问题提出整改意见； 5、检查工程量核定及工程款支付情况； 6、解决需要协调的有关事项； 7、提出下一步工作计划； 8、其他。 | 投标人 | 每月 | 招标人、投标人、施工单位 |
| 3 | 专题协调会议 | 1、施工单位、投标人汇报工程质量、安全、进度等方面需要解决的问题； 2、与会各方针对相关问题提出合理化的解决措施； 3、下一步工作安排； 4、其他。 | 投标人 | 不定期或需要时 | 招标人、投标人、设计单位、施工单位 |
| 4 | 验收准备会 | 1、施工单位汇报工程建设完成情况； 2、投标人汇报现场实体及资料记录检查情况； 3、投标人汇报验收方案； 4、明确各方验收人员分工与职责； 5、其他。 | 招标人 | 工程验收前48小时 | 招标人、投标人、设计单位、施工单位、其他相关方 |

# 成果文件和资料

- 6.1文件往来一般程序

6.1.1施工方应在合同文件、规范、规程规定的时限内向投标人报审有关报表、资料，由投标人直接审核批准的项目，投标人应根据规定进行审核，并在相应的时限内，向施工方发出书面审核意见或指示；需招标人审核批准的项目，由投标人审核签认后，报招标人审批。

6.1.2投标人应按照国家、部委及广西壮族自治区、南宁市有关监理法律法规规章、规范、规程的规定，审核施工方报审的相关文件（包括质量控制、进度控制、安全管理、信息管理、管理协调等方面的报表、资料），投标人应在收到施工方相关文件后规定的时限内审核并报招标人，招标人在收到文件后相应时限内给出审核意见，若在上述期限内招标人或投标人未做出书面回复，则视为同意施工方的相关文件内容。

6.1.3监理工程师发出的任何书面审核意见或指示应视为已得到总监理工程师的同意。施工方对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在相应时限内对该指示予以确认、更改或撤销。在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，施工方应遵照执行。施工方应在收到上述临时书面指示后相应时限内，向投标人发出书面确认函。投标人在收到书面确认函后相应时限内未予答复的，该书面确认函应被视为投标人的正式指示。

- 6.2资料日常管理及归档管理

6.2.1监理资料管理的基本要求是:整理及时、真实齐全、分类有序。

6.2.2总监理工程师应指定专人进行监理资料管理，总监理工程师为总负责人。

6.2.3应要求施工方将有监理人员签字的施工技术和管理文件，上报项目监理部存档备查。

6.2.4应利用计算机建立图、表等系统文件辅助监理工作控制和管理，可在计算机内建立监理管理台账:

（1）工程材料、构配件、设备报验台账

（2）施工试验(混凝土、钢筋、水、电、暖、通等)报审台账

（3）工程各阶段验收台账

（4）工程量、工程进度款报审台账

（5）其他

6.2.5监理工程师应根据基本要求认真审核资料，不得接受经涂改的报验资料，并在审核整理后交资料管理人员存放。

6.2.6在监理工作过程中，监理资料应按单位工程建立案卷盒(夹)，分专业存放保管，并编目，以便于跟踪检查。

6.2.7监理资料的收发、借阅必须通过资料管理人员履行手续。

6.2.8监理资料归档的内容包括：

- 监理合同；

- 项目监理规划及监理实施细则；

- 监理月报；

- 各类会议纪要；

- 工程各阶段施工报验表；

- 质量问题和质量事故的处理资料；

- 工程验收资料；

- 监理通知；

- 监理工作总结；

- 合同其它事项管理资料。

6.2.9监理档案的组卷应执行南宁市档案管理部门及招标人的统一规定。

- 6.3监理档案的验收、移交和管理

6.3.1总监理工程师组织监理资料的归档整理工作，负责审核，并签字验收。

6.3.2工程竣工验收后三个月内总监理工程师负责将监理档案送公司总工程师审阅，并与监理单位档案管理人员办理移交手续。

6.3.3存档的监理档案需要借阅时应办理借阅和归还手续。

6.3.4文件资料包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和总监理工程师的注册执业印章，纸质文件一式四份，纸幅、装订格式等应符合招标人要求，电子文件应使用光盘和U盘分别贮存。

# 考核条款

- 7.1监理工作履约的禁止性规定

7.1.1监理工作纪律

（1）严禁触犯国家、地方的法律、法规或条例；

（2）严禁向施工方推荐分包商或材料供应商；

（3）严禁收受贿赂或贵重礼品；

（4）严禁吃拿卡要和故意刁难施工方；

（5）严禁采用虚假计量手段，损害招标人利益；

（6）严禁工作时间擅离职守，造成严重后果；

（7）严禁工作失职，造成严重后果；

（8）严禁工作时间酗酒，损害监理形象；

（9）严禁拒不执行招标人指令或欺骗招标人；

（10）严禁接受施工方安排的娱乐、旅游或疗养性活动；

（11）严禁向施工方报销各种费用；

（12）严禁独自长期占用施工方的交通、无线通讯工具等设备；

（13）严禁泄露工程或招标人的秘密，损害招标人利益或名誉；

（14）其他情节严重的违约行为。

7.1.2施工合同管理

严禁发生由于监理人的直接或间接原因，造成施工方在质量、进度、费用、安全等方面，出现严重背离合同的事件。

- 7.2违约处罚

7.2.1投标人违背监理工作履约的禁止性规定的，首次发生时，对投标人给予1000元的一次性扣款；再次发生时，招标人可以对投标人给予5000元的一次性扣款；若仍有发生，将作为严重违约，招标人有权与投标人解除监理合同，并没收全部的履约保证金；

7.2.2安全质量违约处理

因投标人违反国家、广西区和南宁市的法律、法规、规章、规定，违反本合同相关条款和招标人相关规定，造成工程安全质量事故、安全事件和质量缺陷的，投标人除全面承担法律责任外，招标人将视情节给予以下违约处理：

（1）未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查而任由施工方的施工，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（2）经投标人审批通过的施工方案中存在违反相关规范强制性条款的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（3）投标人未对施工方的违规行为进行有效制止的，对投标人给予2000元的一次性扣款。

（4）施工方不按照批准的施工方案作业时，投标人未及时下达工程暂停令并报告招标人的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（5）未对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（6）未按规定对关键施工环节和事故易发、多发工序实施旁站监理和巡查的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（7）对检查发现存在的安全隐患没有及时发出整改通知，对其发出的整改通知书，未跟踪整改落实情况，或者施工方拒不整改，未及时向招标人报告的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（8）未按有关规定对单列的安全防护、文明施工费用的使用进行监理的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（9）施工方因施工安全原因被上级主管部门或安监站责令停工整改后，未督促其落实整改并反馈整改情况的，对投标人给予3000元的一次性扣款。

（10）无安全施工监理日志或日志内容弄虚作假、记录不规范、不真实、不完整的，对投标人给予每次1000元的一次性扣款。

（11）未对施工方主要项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员的持证上岗情况、安全教育培训情况进行检查的，对投标人给予每次1000元的一次性扣款。

（12）施工方使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料时没有及时制止的，对投标人给予每次1000元的一次性扣款。

（13）同类安全隐患出现3次（含）以上投标人未采取措施的，对投标人给予每次10000元的一次性扣款。

（14）一年内被上级主管部门书面通报批评2次（含）以上的，对投标人给予每次10000元的一次性扣款。

（15）对施工方违法挂靠、转包、分包的行为没有及时发现和制止的，对投标人给予每次10000元的一次性扣款。

（16）施工方使用未经检测合格、未经监理验收的设备，投标人没有及时制止的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（17）大型机械设备作业前未进行安全条件验收的，对投标人每件给予1000元的一次性扣款。

（18）未及时比对和反馈监测数据的，未按规定及时组织召开监测预警分析会并采取措施，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（19）所监理项目发生虽未有人员伤亡但造成较大社会影响安全事件的，对投标人给予20000元的一次性扣款。

（20）所监理的项目每发生一起安全生产事故的，对投标人给予10000元的一次性扣款。

（21）在发生一般及以上安全生产事故时，主要负责人对事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，对投标人给予20000元的一次性扣款，并追求相应责任。

7.2.3质量违约处理

（1）未按法律法规、规范标准中的技术质量强制性条文实施监理的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（2）未针对监理项目编制监理规划、监理实施细则或其中无质量监理目标及监理措施的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（3）未对施工方的施工组织设计、专项施工方案进行审批或经监理审批同意后存在违反法律法规、规范标准、合同条款和设计要求的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（4）施工方未按规范标准、设计要求和施工方案施工，投标人未进行有效制止和按规定上报招标人的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（5）未按规定对施工工序进行旁站、质量验收或经监理人验收同意后存在不符合规范标准、设计和施工方案要求的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（6）未对关键工序和隐蔽工程进行验收和监理取证就允许施工方进入下道工序施工的，对投标人给予2000元的一次性扣款。

（7）未按要求对进场原材料、半成品和构配件等建筑材料进行见证取样和未对建筑材料的进货单、质保单和进场检验报告等资料进行验收审批就允许施工方投入使用的，或经投标人验收审批后的材料存在明显质量问题或资料不全、不合格的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（8）未配备试验检测专业监理工程师对工程质量检测进行专职监理或试验检测专业监理工程师的技术能力明显不满足要求的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（9）未按要求建立监理见证台账和不合格材料台账并上报招标人的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（10）存在不合格建筑材料，未督促施工方进行整改或对整改过程未进行全程监理见证的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（11）存在质量隐患和质量问题，未及时下发监理工作联系单或通知单要求施工方整改的，对投标人给予2000元的一次性扣款。

（12）未按要求填写旁站记录、监理日志或旁站记录和监理日志中关于质量验收的记录不全不真实的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（13）针对工程质量缺陷修补，未按规定审批修补方案、验收修补材料和修补结果的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（14）未按招标人要求组织开展或参加相关质量活动的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（15）未按规定组织首件验收或样板验收的，未组织召开监理例会或质量专题会协调解决质量问题的，对投标人给予1000元的一次性扣款。

（16）所监理项目因质量问题被政府主管部门通报的，对投标人给予5000元的一次性扣款。

7.2.4投标人所监理项目存在下列情形之一者，给予通报批评，并视情节处以5万元违约扣款、责令清退责任人直至中止合同并没收监理工作质量保证金：

（1）投标人和施工方串通，在建筑材料质量、施工质量控制、各类验收及工程资料等方面弄虚作假、掩盖质量问题的；

（2）发生质量事故的；

（3）因质量问题造成较大社会影响的。

7.2.5投标人更换监理人员的违约处理

7.2.5.1投标人更换监理人员视为监理人违约，无论何种原因（死亡的不予处罚），投标人更换监理人员，必须经招标人同意，且更换人员资历与被更换人员资历(资历是指被更换人员的学历、职称、资格条件（注册证书或上岗证书）、从事工程管理年限、业绩、岗位要求响应内容)相当，更换人员工作经验、业务能力及专业技术水平必须满足岗位工作要求。未经招标人同意而擅自更换人员，将按以下标准对监理人进行违约扣款：

（1）总监理工程师1万元/人次；

（2）计量工程师、安全工程师、电气工程师5000元/人次；

（3）除以上人员外的其他现场监理人员2000元/人次。

（4）投标人监理人员更换人数达到投标时总人数的40%及以上的，一次性处2万元的违约扣款。

7.2.5.2投标人擅自聘用未经招标人同意的人员从事监理工作、签认监理资料，一经发现，对投标人给予5000元的一次性扣款。

7.2.5.3未经招标人同意，总监理工程师不得同时担任其他任何项目的总监理工程师职务，招标人发现总监理工程师在其他项目担任总监理工程师的，对投标人给予10000元的一次性扣款。

7.2.5.4投标人的监理人员未经批准擅自离开或驻施工现场少于规定时间(因特殊原因请假且经委托人批准的除外)或未按委托人要求按时更换合格人员到位的，对投标人给予2000 元/人/天的扣款。

# 第六章  比选申请文件格式

正本/副本

（项目名称）项目

投  标  文  件

- 资格审查文件

项目编号：

比选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录

（1）法定代表人授权书（格式见A1）及法定代表人资格证明书（格式见A2），法定代表人及委托代理人身份证复印件；（如无授权时，只需提供法定代表人资格证明书和法定代表人身份证复印件。）

（2）比选申请人基本情况表（格式见A3）

（3）主要负责人员基本情况【含总监理工程师相关证件及劳动合同等证明材料】（格式见A4）；

（4）诚信信息查询记录【提供①国家公共信用信息中心“信用中国”网查询截图②全国建筑市场监管公共服务平台查询截图③中国裁判文书网查询截图】；

（5）类似项目业绩表（格式见A5）；

（6）建设工程项目管理承诺书（格式见A6）；

（7）承诺书（格式见A7）；

（8）比选申请人认为应提交的其他比选资料（如有）。

注：以上提供的复印件必须加盖比选申请人公章。

### A1 法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名）系                     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托                      （单位名称）的          （姓名）为我公司签署              工程的比选申请文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的比选申请文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：

比选申请人：                                  （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：              年     月     日

备注：

1、附法定代表人身份证明及身份证、企业法人营业执照副本复印件。以上复印件均须加盖比选申请人单位公章。

### A2 法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：  （填写）

地址：  （填写）

姓名：  （填写） 性别：  （填写） 年龄：  （填写） 职务：  （填写） 系   （填写）       的法定代表人。

特此证明。

比选申请人：      （盖章）

日期：        年      月      日

附: 法定代表人身份证复印件

### A3 比选申请人基本情况表格式

比选申请人基本情况表

| 比选申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 总监理工程师 |  |  |  |  |
| 安全生产许可证号（如有） |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证副本、桂建云平台状态截图等材料的复印件。

### A4 主要负责人员基本情况格式

主要负责人员基本情况

【备注：根据拟派总监理工程师的基本情况提供如下材料：1、注册监理工程师资料、身份证、职称证（如有）等材料信息）。2、提供在现任职单位依法劳动合同的证明材料。】

#### A4-1总监理工程师简历表

项目总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目总监理工程师年限 |  |  |  |  |  |
| 注册监理工程师职称证书号 程 |  |  |  | 注册监理工程师注册证书号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 （面积、层数等） | 开、竣工 日期 | 工程质量 |  | 在项目中 担任职务 |  | 备注 |

【备注：1、附总监理工程师的身份证扫描件，并附比选申请人在桂建云关于总监理工程师的注册执业资格证书、职称证等相关证件的扫描件，（如项目总监理工程师已退休未满65岁应附退休证明文件的扫描件，且项目总监理工程师注册单位与比选单位一致及加盖比选单位公章聘用书原件扫描件。】

（2）诚信信息查询记录

诚信信息查询记录

1.是否被国家公共信用信息中心“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。请比选申请人提供网站查询截图，以评审时评审委员会查询结果为准。

2.是否被全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）列入诚信不良、黑名单、失信联合惩戒。请比选申请人提供网站查询截图，以评审时评审委员会查询结果为准。

4.在近三年内是否有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网（wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）。请比选申请人提供网站查询截图，以评审时评审委员会查询结果为准。

| 证明材料类型 | 查询对象 | 查询期限 |
| --- | --- | --- |
| 国家公共信用信息中心“信用中国”网查询截图 | 比选申请人、拟派总监理工程师 | 比选公告发布之日至比选截止前一日 |
| 全国建筑市场监管公共服务平台查询截图 |  |  |
| 中国裁判文书网查询截图 |  |  |

### A5 类似项目业绩表

包括：近年完成的类似监理项目情况材料、近年完成的类似监理项目情况材料等。

A5-1

企业___年___月至比选截止日期止已完成工程监理类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人电话 |  |
| 建设规模（MWp或其它） |  |
| 概算投资额（建筑安装工程费） |  |
| 合同价格（工程监理费） |  |
| 开工日期 |  |
| （计划）竣工日期 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

1、类似项目业绩：2018 年以来具有一个已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩或110kV及以上输变电工程监理业绩或110kV及以上变电站工程监理业绩。

2、项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3、比选申请人须提供相应的业绩证明材料：合同或中标/中选通知书，竣工验收报告或合格证书等用户证明材料。证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同规模、合同服务等内容，复印件加盖比选申请人公章，否则视为无效证明文件。。

4、项目数比选申请人可以根据需要增加。

5、表格不需要填写满，比选申请人只需根据比选文件评审要求填入对应证明信息供评委评审。

### A6无在监项目承诺书

无在监项目承诺书

（比选申请人须承诺拟投入本项目总监理工程师在广西行政区域之外无在监工程项目，格式自拟）

### A7 承诺书格式

承诺书

致：南宁轨道交通运营有限公司

1、在认真研读南宁轨道交通运营有限公司的比选文件后，我方经慎重考虑，郑重承诺参加项目的招比选活动。

2、我方按照贵方比选文件要求的内容与格式，已编制完成比选申请文件，现报上。

3、我方承诺：在评审过程中，贵方可调查、审核我方提交的与本比选申请文件相关的声明、文件和资料，我方准备随时解答贵方提出的疑问。为此，我们授权任何相关的个人和公司向贵方提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。

4、我方郑重承诺：(1)没有被责令停业.(2)比选资格没有被住建部或应急管理部（原国家安监总局）或广西区或南宁市建设行政主管部门取消。(3)财产没有处于被接管、破产状态。(4)在比选截止时间前3年内没有骗取中选或严重违约或重大质量安全责任事故。

5、我方郑重承诺：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，未参加同一标段比选或者未划分标段的同一比选项目比选。

6、我方郑重承诺：我单位未被列入南宁轨道交通集团有限责任公司不良信用名单。

7、如果我方在该项目招比选过程中或者在中选后，比选人或者有管辖权的比选比选行政监管机构发现并查实我方在所填报的该项目比选申请文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，视为我方违约，自动放弃中选资格，我方愿意接受比选人或有管辖权的比选比选监管机构的处罚；如果我方已与比选人签订合同，则视为我方违约，比选人可单方面解除合同，履约保证金不予退还；由此造成的任何后果和损失均由我方承担。本段承诺既是我方比选申请文件的有效组成内容，也是我方真实意思的表示，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

8、我方了解：无论是否中选，我方将自行承担招比选活动所需的一切费用。

9、我方保证本次比选的产品拥有合法的生产或销售权，并保证比选人在中华人民共和国使用该比选货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利权、著作权、注册商标专有使用权或计算机软件登记或反不正当竞争的起诉及索赔。

我方声明，我们所填报的资料是完全真实和准确的，并愿为此承担任何相关的法律责任。

比选申请人：    (盖单位公章)

法定代表人（或其委托代理人）：(签字或盖章)

比选申请人地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：   年   月   日

正本/副本

（项目名称）项目

投  标  文  件

- 资信文件

项目编号：

比选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录

（1）总监理工程师资历（格式见B1）；

（2）比选申请人类似项目业绩（格式见B2）；

（3）财务状况；（如有）

（4）企业管理体系认证；（如有）

（5）履约基础能力；（如有）

（6）社会经济贡献；（如有）

（7）比选申请人认为应提交的其他比选资料。（如有）

### B1项目总监理工程师资历表

项目总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目总监理工程师年限 |  |  |  |  |  |
| 注册监理工程师职称证书号 程 |  |  |  | 注册监理工程师注册证书号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 （面积、层数等） | 开、竣工 日期 | 工程质量 |  | 在项目中 担任职务 |  | 备注 |

【备注：1、附总监理工程师的身份证扫描件，并附投标人在桂建云关于总监理工程师的注册执业资格证书、职称证等相关证件的扫描件（如项目总监理工程师已退休未满65岁应附退休证明文件的扫描件，且项目总监理工程师注册单位与比选申请单位一致及加盖比选申请单位公章聘用书原件扫描件）】

### B2 类似项目业绩表

包括：近年完成的类似工程总承包项目情况材料、近年完成的类似施工项目情况材料、母公司承诺书（如有）等。

B2-1

企业___年___月至比选截止日期止已完成工程监理类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人电话 |  |
| 建设规模（MWp或其它） |  |
| 概算投资额（建筑安装工程费） |  |
| 合同价格（工程监理费） |  |
| 开工日期 |  |
| （计划）竣工日期 |  |
| 总监理工程师 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、类似项目业绩：比选申请人每提供一个3MWp以下已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩得4分；每提供一个3MWp及以上已通过竣工验收的国内光伏发电项目工程监理业绩得6分；该项满分12分。比选申请人每提供一个已通过竣工验收110kV及以上输变电工程或110kV及以上变电站工程监理业绩得2分；该项最高得6分。

2、项目按照时间顺序排列，时间以合同签订时间为准。

3、比选申请人须提供相应的业绩证明材料：合同或中标/中选通知书，竣工验收报告或合格证书等用户证明材料。证明文件中须体现出合同双方、合同签订时间、合同规模、合同服务等内容，复印件加盖比选申请人公章，否则视为无效证明文件。

4、项目数比选申请人可以根据需要增加。

5、表格不需要填写满，比选申请人只需根据比选文件评审要求填入对应证明信息供评委评审。

比选申请人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：

正本/副本

（项目名称）项目

投  标  文  件

- 技术文件

项目编号：

比选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录

- 监理方案设计；

- 质量控制重点及监理措施；

- 进度控制重点及监理措施；

- 履行安全职责措施；

- 环境保护及文明施工监理措施；

- 监理工作协调；

- 组织机构及人员配备（格式见C1）【（含总监理工程师（格式见C1-1）、其他管理人员情况表（格式见C1-2）、拟投入本工程的主要设备表（格式见C1-3）、拟配备本工程的试验和检测仪器设备表（格式见C1-4）】；

- 工程特点、难点分析及监理对策；

（9）比选申请人认为应提交的其他比选资料。（如有）

- C1 组织机构人员配备情况表

组织机构人员配备情况表

工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 项目数 | 主要项目 名称 |  |
| 一旦我单位中选，将实行项目总监理工程师负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、必须包含拟派项目总监理工程师、其他管理人员情况，身份证、职称证（如有）等材料的复印件）。

2、附各岗位人员身份证、资格证件或职称证、学历证书、劳动合同等证明材料复印件。

### C1-1项目总监理工程师简历表

项目总监理工程师简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 担任项目总监理工程师年限 |  |  |  |  |  |
| 注册监理工程师职称证书号 程 |  |  |  | 注册监理工程师注册证书号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作 经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的工程情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 （面积、层数等） | 开、竣工 日期 | 工程质量 |  | 在项目中 担任职务 |  | 备注 |

【备注：1、附总监理工程师的身份证扫描件，并附比选申请人在桂建云关于总监理工程师的注册执业资格证书、职称证等相关证件的扫描件，如项目总监理工程师已退休未满65岁应附退休证明文件的扫描件，且项目总监理工程师注册单位与比选单位一致及加盖比选单位公章聘用书原件扫描件）。】

### C1-2 其他管理人员情况表

其他管理人员情况表

(含专职安全生产管理人员和其他管理人员情况)

（比选工程项目名称）      工程

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 学历 | 执业或职业资格 |  |  |  | 承担完工工程情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 完工 | 主要项目 名称 |  |
| 一旦我单位中选，将实行项目总监理工程师负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、必须包含拟派电气工程师、现场监理等基本情况，身份证、职称证（如有）学历等材料信息）。2、提供近3个月（2023年5月至2023年7月）在现任职单位依法缴纳社会保险及劳动合同的证明材料的扫描件。

### C1-3 拟投入本工程的主要施工设备表（如有）

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### C1-4拟配备本工程的试验和检测仪器设备表（如有）

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

正本/副本

（项目名称）项目

投  标  文  件

- 报价文件

项目编号：

比选申请人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录

（1）比选函（格式见D1）；

（2）监理费用报价分析表（格式见D2）；

（3）比选申请人认为应提交的其他比选资料。（如有）

### D1 报价函格式

报价函

致                             （比选人）：

1、我公司通过下面的签署在此表示将按照贵方  202308080010      （项目比选编号）的比选文件要求为  南宁轨道交通线网场段屋顶分布式光伏发电项目施工监理     （项目名称）项目提供工程监理服务的我方的建议（技术建议和财务建议）。我方的监理费报价是： 不含增值税固定总价报价方式，监理费（不含增值税）报价为人民币（大写）：             ，增值税率：            。

2、上述报价已包括了实施和完成本项目的监理工作所需的除增值税之外的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润等所有费用。

3、我方已详细审核全部比选文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

4、一旦我方中选，我方保证按比选人要求的时间开展项目的监理工作，并承诺监理服务周期为：

240      日历天。

5、如果我方中选，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的比选申请文件在比选文件的“比选申请人须知”中第3.3.1条规定的比选有效期内有效，在此期间内如果中选，我方将受此约束。

7、在比选有效期内和在监理合同结束之前，我方有义务遵守我方的商务文件。

8、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本比选申请文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                        （盖单位章）

单位地址：

邮政编码：          电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：         年        月        日

### D2监理费用报价分析表

监理费用报价分析表（如有）

| 序号 | 名称 | 费用 | 占总费用比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理人员费用 |  |  |
| 2 | 一般办公设备用品 |  |  |
| 3 | 特殊办公设备 |  |  |
| 4 | 测量设备 |  |  |
| 5 | 保险费 |  |  |
| … |  |  |  |
|  | 以上监理服务费用合计 包括了实施和完成本项目的监理工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润。 |  |  |
|  | 不含增值税报价金额大写： （￥： ） |  |  |

比选申请人名称：                          （盖单位章）

日    期：          年    月